แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง
------------------------------------------------------------------------------------
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑.  ด้านกายภาพ


๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  ๔  ถนนควนตอ  -  บ้านควน  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง  ไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ  ๘  กิโลเมตร


๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ


ภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  และมีบางส่วนเป็นที่ราบสูงมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญไหลผ่านหนึ่งสาย  คือ  คลองนางน้อย


๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ


ลักษณะภูมิอากาศ  เป็นแบบร้อนชื้นแถบมรสุม  คือมีฝนตกชุกสลับกับฤดูแล้งสั้นๆ  ไม่มีฤดูหนาว  เนื่องจากอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร  และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ฝนตกชุกตลอดปี  


๑.๔  ลักษณะของดิน


ลักษณะของดิน  เป็นดินปนทราย  มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  ไม่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกส่วนบริเวณที่ราบลุ่มต่ำ  (พรุ)  มีน้ำท่วมขังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  ส่วนที่ราบลุ่มแม่น้ำใช้ปลูกข้าว  ส่วนผลไม้  และส่วนปาล์ม


๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ


	ที่
	ประเภทแหล่งน้ำ
	จำนวน  (แห่ง)
	สภาพการใช้ประโยชน์

	
	
	
	พื้นที่  (ไร่)
	ครัวเรือน

	1
	บ่อน้ำตื้น/สระน้ำ
	3
	6
	12

	2
	บ่อบาดาล
	3
	-
	-

	3
	ฝาย/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ
	-
	-
	-

	4
	ประปาหมู่บ้าน/ภูเขา/อื่นๆ
	12
	-
	857

	5
	แหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วย/หนอง
	2
	-
	400

	
	คลอง/บึง
	
	
	

	6
	อื่นๆ
	-
	-
	-

	
	รวม
	20
	6
	1,269




๑.๖  ลักษณะของไม้และป่าไม้


สำหรับทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญๆ เช่น เคี่ยม ยาง ตะเคียน หลุดพอ สามพอน ดำดง ตำเสา และตาเสือ เป็นต้น 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง


๒.๑  เขตการปกครอง


ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลนาโยงเหนือ  ตำบลนาหมื่นศรี  ตำบลนาพละ


ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลนาข้าวเสีย  และตำบลนาบินหลา  


ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ


ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลบ้านโพธิ์


เนื้อที่


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  10  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  6,250  ไร่
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้  มี  ๘  หมู่บ้าน  มีผู้ปกครองตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่  ดังนี้ 
	หมู่ที่
	บ้าน
	ชื่อผู้ปกครอง
	ตำแหน่ง

	๑.
	ท่าปาบ
	นายกิตติศักดิ์     สุจินรัตนเกษม
	ผู้ใหญ่บ้าน

	๒.
	โคกขี้เหล็ก
	นายวิโรจน์       พลวัฒน์
	ผู้ใหญ่บ้าน

	๓.
	ควนสงฆ์
	นายชำนิ          นาคเล็ก
	ผู้ใหญ่บ้าน

	๔.
	นาโยงใต้
	นายบุญเทิด      คงยิ้ม
	ผู้ใหญ่บ้าน

	๕.
	หนองคล้า
	นายวินิจ          ไกรเทพ
	ผู้ใหญ่บ้าน

	๖.
	โคกถิน
	นายสุนทร        จิตรแก้ว
	กำนันตำบลนาโยงใต้

	๗.
	หนองเอื้อง
	นางจินดามณี    สุขมาก
	ผู้ใหญ่บ้าน

	๘.
	โคกโดน
	นางอมรรัตน์      สมสู่
	ผู้ใหญ่บ้าน


**ข้อมูล  ณ  เมษายน พ.ศ.  ๒๕๕๙**




ฝ่ายการเมือง




 - จำนวนสมาชิก อบต.  16  คน




 - ฝ่ายคณะผู้บริหาร  จำนวน  4  คน  ประกอบด้วย




   1.นายทวี   
คงบัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล




   2.นายสมมิตร
ลั่นสิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล




   3.นายอนุสรณ์
ขวัญเมือง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล





 4.นางสาวกรชนก
แสงสี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  

ฝ่ายพนักงานส่วนตำบลทั้งหมดจำนวน  ๓๕  คน






  -  พนักงานส่วนตำบล  
จำนวน
1๖   คน





  -  ลูกจ้างประจำ

จำนวน
  1   คน





  -  พนักงานจ้างตามภารกิจ
จำนวน
 ๑๐  คน



      -  พนักงานจ้างทั่วไป

     จำนวน      8   คน


๒.๒  การเลือกตั้ง




 - จำนวนสมาชิก อบต.  16  คน




 - ฝ่ายคณะผู้บริหาร  จำนวน  4  คน  ประกอบด้วย




   1.นายทวี   
คงบัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล




   2.นายสมมิตร
ลั่นสิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล




   3.นายอนุสรณ์
ขวัญเมือง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล





 4.นางสาวกรชนก
แสงสี
เลขานุการนายกองค์การบริหาร







         ส่วนตำบล


๓.  ประชากร


๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร


1)  จำนวนราษฎร  4,5๗๑  คน  ชาย  2,203  คน  หญิง  2,3๖๘  คน


2)  จำนวนครัวเรือน  1,4๗๕  ครัวเรือน


๓.๒  ช่วงอายุและจำนวนประชากร
	ที่
	ช่วงอายุ
	ชาย  (คน)
	หญิง  (คน)
	รวม  (คน)

	1
	0-10
	306
	302
	608

	2
	11-20
	359
	318
	677

	3
	21-30
	355
	365
	720

	4
	31-40
	361
	387
	748

	5
	41-50
	342
	379
	721

	6
	51-60
	243
	268
	511

	7
	61-70
	115
	144
	259

	8
	71-80
	70
	118
	188

	
	80 ปีขึ้นไป
	27
	57
	84

	
	รวม
	2,178
	2,338
	4,516



๔.  สภาพทางสังคม


๔.๑  การศึกษา
	ที่
	สถานบริการด้านการศึกษา
	จำนวน

	
	
	แห่ง
	ครู
	นักเรียน

	1
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	1
	2
	49

	3
	โรงเรียนระดับประถมศึกษา
	2
	14
	435

	6.
	ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
	1
	1
	

	8.
	ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
	2
	
	




๔.๒  สาธารณสุข
	ประเภทสถานพยาบาล
	จำนวน
	จำนวนบุคลากร
	คนไข้เฉลี่ย/เดือน

	
	(แห่ง)
	(คน)
	(ราย)

	โรงพยาบาล
	-
	-
	-

	สถานีอนามัย
	1
	3
	430

	คลินิก
	1
	1
	50




๔.๓  ยาเสพติด
	ที่
	ประเภทยาเสพติด
	จำนวนผู้ติดยาเสพติด

	
	
	ชาย
	หญิง
	รวม

	1
	บุหรี่
	1,268
	-
	1,268

	2
	กระท่อม
	20
	-
	20

	3
	กัญชา
	-
	-
	-

	4
	ยาบ้า
	-
	-
	-

	5
	เฮโรอีน
	-
	-
	-

	6
	อื่นๆ  (สารระเหย)
	-
	-
	-

	
	รวม
	1,288
	-
	1,288




๔.๔  การสังคมสงเคราะห์
	ที่
	ประเภท
	จำนวน
	ได้รับการช่วยเหลือ

	
	
	(คน)
	(คน)

	1
	ผู้สูงอายุ
	๖๑๒
	๖๑๒

	2
	ผู้พิการ  
	๙๒
	๙๒

	
	รวม
	๗๐๔
	๗๐๔


๕.  ระบบบริการพื้นฐาน


๕.๑  การคมนาคมขนส่ง
	ที่
	ประเภทถนน
	สาย
	ระยะทาง (กม.)
	สภาพการใช้ประโยชน์

	
	
	
	
	ใช้การได้ดี (กม.)
	ชำรุด (กม.)

	1
	ถนน  คสล.
	๑๐
	๘.๗๙๓
	๘.๗๙๓
	-

	2
	ถนนลาดยาง
	๑๓
	๑๓.๗๑๕
	๑๓.๗๑๕
	-

	3
	ถนนลูกรัง
	๖
	๔.๔๔๗
	๔.๔๔๗
	-

	
	รวม
	๒๙
	๒๖.๙๖
	๒๖.๙๖
	-




๕.๒  การไฟฟ้า


ไฟฟ้าสาธารณะตามถนน  จำนวน  ๓๐  สาย  การใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนผู้มีไฟฟ้าใช้จำนวน  ๑,๔๗๕  ครัวเรือน   


๕.๓  การประปา
	ที่
	ประเภทแหล่งน้ำ
	จำนวน  (แห่ง)
	สภาพการใช้ประโยชน์

	
	
	
	พื้นที่  (ไร่)
	ครัวเรือน

	๑
	ประปาหมู่บ้าน/ภูเขา/อื่นๆ
	12
	-
	857

	
	รวม
	๑๒
	-
	857



๖.  ระบบเศรษฐกิจ


๖.๑  การเกษตร


ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม  ๗๗๒  ครัวเรือน  ทำนา  สวนยางพารา  ปาล์มน้ำมัน



๖.๒  การปศุสัตว์


ประกอบอาชีพเลี้ยงโคพื้นเมือง  สุกร  ไก่ไข่  ไก่พื้นเมือง



๖.๓  อุตสาหกรรม


โรงเลื่อยศรีเจริญ



๖.๔  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ


พื้นที่ตำบลนาโยงใต้มีจำนวนหมู่บ้าน  ๘  หมู่บ้าน  มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  ๑๐  กลุ่ม



๑)  หมู่ที่  ๑  กลุ่มอาชีพทำขนม



๒)  หมู่ที่  ๒  กลุ่มอาชีพกลึงไม้  กลุ่มอาชีพเลี้ยงหมู



๓)  หมู่ที่  ๓  กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนปลูกผัก



๔)  หมู่ที่  ๖  กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่ไข่  กลุ่มอาชีพเลี้ยงโค



๕)  หมู่ที่  ๗  กลุ่มอาชีพเครื่องแกง



๖)  หมู่ที่  ๘  กลุ่มอาชีพเลี้ยงโค  กลุ่มอาชีพเลี้ยงสุกร  กลุ่มอาชีพปลูกหญ้า

๗.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)


๗.๑  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้  มี  ๘  หมู่บ้าน  มีผู้ปกครองตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่  ดังนี้ 
	หมู่ที่
	บ้าน
	ชื่อผู้ปกครอง
	ตำแหน่ง

	๑.
	ท่าปาบ
	นายกิตติศักดิ์     สุจินรัตนเกษม
	ผู้ใหญ่บ้าน

	๒.
	โคกขี้เหล็ก
	นายวิโรจน์        พลวัฒน์
	ผู้ใหญ่บ้าน

	๓.
	ควนสงฆ์
	นายชำนิ          นาคเล็ก
	ผู้ใหญ่บ้าน

	๔.
	นาโยงใต้
	นายบุญเทิด      คงยิ้ม
	ผู้ใหญ่บ้าน

	๕.
	หนองคล้า
	นายวินิจ          ไกรเทพ
	ผู้ใหญ่บ้าน

	๖.
	โคกถิน
	นายสุนทร        จิตรแก้ว
	กำนันตำบลนาโยงใต้

	๗.
	หนองเอื้อง
	นางจินดามณี    สุขมาก
	ผู้ใหญ่บ้าน

	๘.
	โคกโดน
	นางอมรรัตน์      สมสู่
	ผู้ใหญ่บ้าน




๗.๒  ข้อมูลด้านการเกษตร


ครัวเรือนเกษตรกร  ๗๗๒  ครัวเรือน  ทำนา  ๓,๓๓๒  ไร่  ยางพารา  ๒,๔๐๔  ไร่  ปาล์มน้ำมัน  ๑๐๒  ไร่


๗.๓  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
	ที่
	ประเภทแหล่งน้ำ
	จำนวน  (แห่ง)
	สภาพการใช้ประโยชน์

	
	
	
	พื้นที่  (ไร่)
	ครัวเรือน

	1
	บ่อน้ำตื้น/สระน้ำ
	3
	6
	12

	2
	บ่อบาดาล
	3
	๒๑
	-

	๓
	แหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วย/หนอง
	2
	-
	400

	๔
	คลองส่งน้ำชลประทาน
	๑
	๓๕
	๒๔๓

	
	รวม
	๙
	๖๒
	๖๕๕




๗.๔  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้  (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค)
	ที่
	ประเภทแหล่งน้ำ
	จำนวน  (แห่ง)
	สภาพการใช้ประโยชน์

	
	
	
	พื้นที่  (ไร่)
	ครัวเรือน

	๑
	ประปาหมู่บ้าน/ภูเขา/อื่นๆ
	12
	-
	๘๕๗

	๓
	อื่นๆ
	-
	-
	-

	
	รวม
	๑๒
	-
	๘๕๗



๘.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม


๘.๑  การนับถือศาสนา


นับถือศาสนาพุทธ


๘.๒  ประเพณีและงานประจำปี


ประเพณีลากเรือพระ  ประเพณีงานศพ  ประเพณีงานแต่งงาน  ประเพณีถือศีลกินเจ  ประเพณีสารทเดือนสิบ  ประเพณีทอดกฐิน


๘.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น


ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น  ภาษาใต้



๘.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก


ขนมเค้กท่าปาบ  เครปเค้กกวนนิโต  ขนมเค้กอัฉรา  ขนมเค้กแยมโร  มีดกรีดยาง  ตะกล้าสาน
ทำปูนขาว  ขนมเค้กคราซอน

๙.  ทรัพยากรธรรมชาติ


๙.๑  น้ำ
	ที่
	ประเภทแหล่งน้ำ
	จำนวน  (แห่ง)
	สภาพการใช้ประโยชน์

	
	
	
	พื้นที่  (ไร่)
	ครัวเรือน

	1
	บ่อน้ำตื้น/สระน้ำ
	3
	6
	12

	2
	บ่อบาดาล
	3
	-
	-

	3
	ฝาย/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ
	-
	-
	-

	4
	ประปาหมู่บ้าน/ภูเขา/อื่นๆ
	12
	-
	857

	5
	แหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วย/หนอง
	2
	-
	400

	
	คลอง/บึง
	
	
	

	6
	อื่นๆ
	-
	-
	-

	
	รวม
	20
	6
	1,269




๙.๒  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ


พื้นที่สาธารณะ     59    ไร่                 
                        ถูกบุกรุกทำลาย
10    ไร่
                        นำไปใช้ประโยชน์
29    ไร่
                        คงเหลือ

20    ไร่
ส่วนที่  ๒  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๕๗  -  ๒๕๖๐)

๑.  สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ      พ.ศ.  ๒๕๕๗  -  ๒๕๖๐


๑.๑  สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ
สรุปรายรับในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
	รายรับ
	รายรับจริง
ปี  ๒๕๕๗
	รายรับจริง
ปี 2558
	รายรับจริง
ปี 2559
	ประมาณการ
ปี  ๒๕๖๐

	รายได้จัดเก็บเอง
	
	
	
	

	     หมวดภาษีอากร
	238,308.46
	459,188.29
	591,795.29
	468,300.00

	     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
	136,507.54
	137,858.00
	624,105.37
	147,800.00

	     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
	269,218.23
	302,735.51
	255,302.96
	403,500.00

	     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
	781,400.00
	1,098,701.00
	919,817.00
	1,100,000.00

	     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
	126,160.00
	161,660.00
	158,695.00
	172,000.00

	     หมวดรายได้จากทุน
	-
	-
	-
	-

	     รวมรายได้จัดเก็บเอง
	
	1,598,500.00
	2,549,715.62
	2,291,600.00

	รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	
	
	
	

	     หมวดภาษีจัดสรร
	12,757,414.73
	15,004,543.40
	15,027,776.67
	15,015,000.00

	     รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	14,309,008.96
	15,004,543.40
	15,027,776.67
	15,015,000.00

	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	
	
	
	

	     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
	6,209,076.00
	5,663,452.00
	4,941,283.00
	๑๕,๓๑๘,๒๐๐.00

	     รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	6,387,340.00
	5,663,452.00
	4,941,283.00
	๑๕,๓๑๘,๒00.00

	รวม
	20,518,084.96
	20,349,700.92
	22,518,775.29
	๓๒,๖๒๔,๘00.00

	เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
	7,308,252.00
	6,755,932.00
	8,108,995.00
	-

	เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
	7,308,252.00
	6,755,932.00
	8,108,995.00
	-

	รวมรายรับ
	27,826,336.96
	29,584,070.20
	30,627,770.29
	๓๒,๖๒๔,๘00.00


สรุปการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
	รายจ่าย
	รายจ่ายจริง
ปี  ๒๕๕๗
	รายจ่ายจริง
ปี 2558
	รายจ่ายจริง
ปี 2559
	ประมาณการ
ปี 25๖๐

	จ่ายจากงบประมาณ
	
	
	
	

	     งบกลาง
	554,451.00
	534,005.00
	373,683.00
	7,793,963.00

	     งานบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง   ประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)
	7,277,425.00
	8,439,666.00
	9,522,516.75
	10,068,168.00

	     งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
	6,840,793.19
	5,369,931.99
	5,325,411.91
	9,138,469.00

	     งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
	1,367,670.00
	1,660,740.00
	2,099,115.00
	4,242,200.00

	     งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
	154,400.00
	150,100.00
	20,000.00
	30,000.00

	     งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
	1,792,000.00
	1,714,000.00
	1,558,000.00
	1,352,000.00

	รวมจ่ายจากงบประมาณ
	17,996,739.19
	17,868,442.99
	18,898.726.66
	32,624,800.00

	     รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
	7,308,252.00
	6,755,932.00
	8,101,015.00
	-

	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
	25,304,991.19
	24,624,374.99
	26,999,741.66
	๓๒,๖๒๔,๘๐๐.00




๑.๒  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.  ก่อสร้าง  บุกเบิกและปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน

2.  ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน

3.  ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้กับราษฎรที่ตกค้าง
การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต


1.  ให้การสนับสนุนเงินแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ

2.  สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

3.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน


การดำเนินงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน


1.  สนับสนุนการดำเนินงานของประชาคมตำบล


2.  สนับสนุนการดำเนินงานของ อปพร.

3.  จัดให้มีสถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร/อินเตอร์เน็ตประจำตำบล
การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


1.  รณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.  บำบัดและจัดการขยะ

๓.  เพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
การดำเนินการด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.  ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  -  ๒๕๖๐


๒.๑  ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ


ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้  ได้นำโครงการและกิจกรรมต่างๆ  ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลมาใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน  ซึ่งกรอบที่จัดทำนั้น  ได้มาจากการประชาคมของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านแล้วนำมาจัดทำเป็นโครงการด้านต่างๆ  โดยการดำเนินงานด้านต่างๆ  นั้นสามารถกำหนดออกเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบล  ๕  ด้าน  สรุปได้ดังนี้

๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ


๑.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้  ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในตำบลให้มีสภาพที่ดีมาโดยตลอด  ซึ่งปัจจุบันถนนส่วนใหญ่จะเป็นถนนลาดยาง  หรือถนนคอนกรีต


๑.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้  ได้ดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน  ที่ขาดแคลน  ทำให้ในปัจจุบันประชาชนมีไฟฟ้าและน้ำใช้เกือบทุกครัวเรือน

๒.  ด้านคุณภาพชีวิต


๒.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ ได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการสุขภาพอนามัยของประชาชน


๒.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้  ได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ  

๓.  ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน


๓.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้  ได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน


๓.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้  ได้ดำเนินการส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


๓.๓  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้  ได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน


๔.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว


๔.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้  ได้ดำเนินการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


๔.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยใต้  ได้ดำเนินการส่งเสริมการบำบัดและจัดการขยะ


๔.๓  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้  ได้ดำเนินการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  

๕.  ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น


๕.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้  ได้ดำเนินการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น    

๓.  สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  -  ๒๕๖๐
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน
	ชื่อปัญหา
	ขอบข่าย/ปริมาณของปัญหา(สภาพปัญหา)
	พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต(แนวทางการดำเนินงาน)

	1.ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	1.การเดินทางถนนบางสายไม่สะดวก
2.ระบบไฟฟ้า  ประปา  ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน
3.โทรศัพท์สาธารณะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
๔.แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ
	ครัวเรือนในตำบลนาโยงใต้
	-ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานวางท่อ  ขุดลอกทางระบายน้ำ  สระน้ำ  
-ประสานงานกับองค์การโทรศัพท์ขยายเขตโทรศัพท์ให้เพียงพอ
-ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ
-ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

	2.ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต
	1.ขาดสวัสดิการและนันทนาการ
๒.ขาดการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
3.ขาดการรักษาความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน
4.ขาดการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
5.ขาดการพัฒนาศักยภาพบุคคล
6.ขาดการส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
๗.ขาดช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร
	ประชาชนในตำบล
	-ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
-ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
-การรักษาความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน
-พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
-พัฒนาศักยภาพบุคคล
-ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
-เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร

	3.ปัญหาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	1.ประชาชนไม่มีส่วนร่วมเท่าที่ควน
๒.ขาดการส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓.ขาดการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน
	ประชาชนในตำบล
	-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
-ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน 

	4.ปัญหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
	1.ขาดจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.ไม่มีที่บำบัดและจัดการขยะ
3.ขาดศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว


	จำนวนครัวเรือนในตำบล
	-สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-บำบัดและจัดการขยะ
-เพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

	5.ปัญหาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	1.ประชาชนไม่เห็นคุณค่าด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


	จำนวนครัวเรือนในตำบล
	-ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น




ผลวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมายและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้  ได้มีการพัฒนาครบทุกด้านภายในเงื่อนไขและข้อจำกัดของงบประมาณและบุคคล  จึงทำให้ผลการพัฒนาไม่ทั่วถึงและไม่มี  ประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้  จึงได้มีการทบทวนปัญหาความต้องการของประชาชนโดยการจัดให้มีการประชุม  ประชาคมหมู่บ้านขึ้นทุกปี  เพื่อเสนอปัญหาและความต้องการที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
ส่วนที่  ๓  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค


๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี
วิลัยทัศน์


“ประเทศมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนา  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข  และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ  ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ  ในการที่จะพัฒนา  คุณภาพชีวิต  สร้างรายได้ระดับสูง  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  และสร้างความสุขของ  คนไทย  สังคมมีความมั่นคง  เสมอภาคและเป็นธรรม  ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ


๑)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง


-  การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


-  การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ


-  การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้


-  การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล


-  การพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ


-  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศและกองทิพ


-  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล  รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน  และน้ำ


-  การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น


๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน


-  สมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ได้แก่  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น  ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน  และพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพิ่มขึ้น


-  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  ภาคเกษตร  ได้แก่  เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งยันของภาคเกษตร  พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน  และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  ภาคอุตสาหกรรม  พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ได้แก่  พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูง  สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย  และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต  เป็นต้น  และภาคบริการ  พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว  ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  และส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ


-  พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  ได้แก่  พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย  พัฒนาและยกระดับผลิตภาคแรงงานเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล  ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิภัณฑ์  (OTOP)  ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล  และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร


-  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศ  และพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ


-  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ในด้านการขนส่ง  ความมั่นคงและพลังงาน  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และการวิจัยและพัฒนา


-  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา  กับประเทศในอนุภูมิภาค  ภูมิภาค  และนานาประเทศ  ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  อาหาร  สิ่งแวดล้อม  และการบริหารจัดการภัยพิบัติ  ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจต่างๆ  เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค  สนับสนุนการเปิดการค้าเสรี  และสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆ  และสาธารณชนไทย


๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน


-  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยพัฒนาเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต


-  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้  มีคุณภาพ  เท่าเทียมและทั่วถึง


-  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี


-  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน


๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม


-  การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม


-  การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ


-  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย


-  การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน


-  การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา


๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


-  การจัดระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ


-  การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง  ๒๕  ลุ่มน้ำ  เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ


-  การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ


-  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


-  การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


-  การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม


๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ


-  การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ


-  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ


-  การปรับปรุงบทบาท  ภารกิจ  และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม


-  การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ


-  การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ


-  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ


-  การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับให้มีความชัดเจน  ทันสมัย  เป็นธรรม  และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  ตลอดจน  พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ


๑.๒.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒


๑)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์


-  พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม  การฟื้นฟุและดูแลสุขภาพ


๒)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมลำในสังคม


-  มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม  การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร  แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ  เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก


๓)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน


-  ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง  รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  บริการ  การลงทุน  การพัฒนา  SMEs  และเกษตรกรรุ่นใหม่


๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


-  มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ


๕)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง


-  ให้ความสำคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งมิติเศรษฐกิจสังคม  และสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ


๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ


-  เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม  ประชาชนมีส่วนร่วม  ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น  มีการกระจายอำนาจ  และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง  ภูมิภาค  และท้องถิ่น


๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบจิสติกส์


-  มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม  และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  พื้นที่เมือง  การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ


๘)  ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม


-  ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรมต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๑  ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา  และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ


๙)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง  และพื้นที่เศรษฐกิจ


-  พัฒนาภาค  เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศศักยภาพ  โอกาสและข้อจำกัดของพื้นที่รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ  ประเทศเพื่อนบ้าน  และภูมิภาค


-  ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์  โดยมุ่งเน้นการดูแลการดำเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ  ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลก  ระดับภูมิภาค  และระดับอนุภูมิภาค  



๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.25๖๑ – 256๔
***********************

· วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดตรัง

“ตรังเมืองแห่งความสุข บนฐานการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และการท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐานสากล”
· เป้าประสงค์รวม

๑.  เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน

๒.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๓.  ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
· พันธกิจของจังหวัดตรัง
1  มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้มีความมั่งคั่งและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2.  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
3.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลายทางชีวภาพ
4.  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน   
5.  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ  
· ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง


1.  สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน

2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่อเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

4.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่  และมีความยั่งยืน

๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง
* * * * * * * * * * * * * *
·  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง  (พ.ศ.25๖๑-256๔)
 “เป็นองค์กรหลักในการประสานพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพ

สืบสานภูมิปัญญา
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และความสุขสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน”

· ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 

             (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) ประกอบด้วย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปัญญา  ท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น



๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


๒.๑  วิสัยทัศน์
· วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
“โครงสร้างพื้นฐานดี  ชีวิตมีคุณภาพ  ทุกครัวเรือนมีน้ำใช้ที่สะอาด  สุขภาพดีถ้วนหน้า  ดูแลรักษาคนชราและผู้พิการ”



๒.๒  ยุทธศาสตร์


๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
· พันธกิจ

สร้างเส้นทางการคมนาคม  พัฒนาระบบจราจรและพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ 


เพื่ออุปโภคบริโภค
· เป้าประสงค์
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง
· ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์


ร้อยละของถนนที่สะดวกและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น
· กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

	1.1 ก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า
	ร้อยละของถนน สะพานทางเท้า มีความสะดวกในการสัญจร
ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้

	1.2  พัฒนาระบบจราจร
	ร้อยละของความสะดวกในการสัญจร

	1.๓ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
	ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้


· หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองช่าง

· ความเชื่อมโยง
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
2  .ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
· พันธกิจ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
· เป้าประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
· ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์


ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
· กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

	2.1  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
	ร้อยละของประชาชนได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น

	2.2  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
	ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น

	2.3  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน
	ร้อยละของครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

	2.4  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
	ร้อยละของประชาชนมีอาชีพเพิ่มขึ้น

	2.5  พัฒนาศักยภาพบุคคล
	ร้อยละของบุคลการได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

	2.6  ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
	ร้อยละของประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น

	๒.๗  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
	ร้อยละของประชาชนได้รับรู้ข่าวสารเพิ่มขึ้น


· หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  
· ความเชื่อมโยง
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่  ๓  เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น

๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
· พันธกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความ


ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น
· เป้าประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นและการ



บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ

· ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์


ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาที่ดำเนินการสำเร็จ

· กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

	3.๑  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

	3.๒  ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	จำนวนโครงการที่จัดทำ

	3.๓  พัฒนาด้านการบริหารจัดการของหน่วยงาน
	ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ดำเนินการสำเร็จ


· หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักงานปลัด  กองช่าง  กองคลัง  

· ความเชื่อมโยง
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่  ๔  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่  และมีความยั่งยืน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก  และยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น

๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว

· พันธกิจ

ส่งเสริมการดูแลรักษา ฟื้นฟู  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ


การท่องเที่ยว
· เป้าประสงค์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดูแลรักษา  ฟื้นฟู  อนุรักษ์


ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์สูงสุด
· ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์


จำนวนกิจกรรมที่ดูแลแหล่งน้ำและแหล่งท่องเที่ยว
· กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

	4.๑  พัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

	๔.๒  บำบัดและจัดการขยะ
	จำนวนรถขยะที่เพิ่มมากขึ้น

	4.๓  เพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
	จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น


· หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักงานปลัด  กองช่าง  กองคลัง

· ความเชื่อมโยง
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่  4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่  และมีความยั่งยืน  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
· พันธกิจ

ส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม  


ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
· เป้าประสงค์
เพื่อส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
· ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์


จำนวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริม

· กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

	5.1  ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ


· หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักงานปลัด  กองช่าง  กองคลัง
· ความเชื่อมโยง
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่  ๔  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่  และมีความยั่งยืน
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี   วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น


๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


(ใช้การวิเคราะห์  SWOT  Analysis/Demand  (Demand  Analysis)/Global  Demand  และ  Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)


การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้  โดยใช้ประโยชน์จากโอกาส  (Opportunities)  ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงบวก  ในการสนับสนุนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้   และพยายามขจัดอุปสรรค  (Threats)  ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงลบ  ไว้ดังนี้

1.  ด้านเศรษฐกิจ


-  การเกษตร  ภาวะเศรษฐกิจและการค้าขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ขึ้นอยู่กับพืชเศรษฐกิจ  ได้แก่  ยางพารา  พืชผักที่ทำการเพาะปลูก  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา  หากปีใดยางพารามีราคาสูง  เศรษฐกิจของจังหวัดโดยส่วนรวมก็จะดี

2.  ด้านสังคม
2.1  การศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ มีสถานศึกษา  ในพื้นที่องค์การบริหาร ดังนี้

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน
  1
แห่ง

-  โรงเรียนประถมศึกษา

จำนวน
  2
แห่ง

3.   นโยบายรัฐบาล


ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง  ทำให้นโยบายการบริหารด้านต่าง ๆ  เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  สภาวะแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้  จากการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  ดังนี้
สภาพแวดล้อมภายใน

ขุดแข็ง  (Strength)


1.  มีอิสระในการบริหารทรัพยากร
2.  มีการกำหนดแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน
3.  ผู้บริหารมีความเป็นเอกภาพ/ระบบการเมืองมีความเข้มแข็งมั่นคง
4.  ภารกิจอำนาจหน้าที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้โดยตรง
5.  มีผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ
6.  มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและครบถ้วน
7.  โครงสร้าง/ภารกิจภายในองค์กรครอบคลุมทุกด้าน
8.   คณะทำงานด้านการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการชัดเจนและที่ต่อเนื่อง
จุดอ่อน  (Weakness) 
1. ระบบประชาสัมพันธ์มีไม่เพียงพอ
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลยังไม่ได้มาตรฐาน
3. ระบบประสานงานหรือช่องทางการติดต่อประสานงานราชการของบุคคลหรือบุคคลภายนอก องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง
4. อัตรากำลังไม่เพียงพอและบุคลากรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. ขาดการบูรณาการ  การบริหารการจัดการด้านการพัฒนาเกษตร/สิ่งแวดล้อม/การพัฒนาอาชีพ       การอุปโภค  แบบองค์รวม
6. การวางแผนการพัฒนาทางการศึกษาและสถานศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น
7. การนำแผนไปสู่การปฏิบัติไม่ครบถ้วน
8. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารด้านโครงสร้างพื้นฐาน
9. บุคลากรขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน


๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
สภาพแวดล้อมภาพนอก


โอกาส (Opportunity) 
1. ระเบียบ  กฎหมาย  เอื้อต่อการพัฒนา
2. ผู้บริหารจากการเลือกตั้งโดยตรง
3. นโยบายกระจายอำนาจให้  อปท.
4. มีการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  ระหว่าง  ประชากรที่นับถือต่างศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
5. มีแหล่งผลิตทางการเกษตร  ที่มีมูลค่าสูง  เช่น  ยางพารา  พืชผัก
6. มีความเข้มแข็งขององค์กรเอกชน,องค์กรชุมชน  มีความร่วมมือกันกับส่วนราชการได้เป็นอย่างดี
7. ประชาชนมีการตื่นตัวทางการเมือง
8. มีสถาบันการศึกษาที่หลากหลายจำนวนมาก
9. แรงงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และไม่มีปัญหาแรงงานสัมพันธ์
10. มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
11. กิจการภาคเกษตรกรรมขนาดเล็กสามารถใช้แรงงานในครอบครัวหรือชุมชนเป็นส่วนใหญ่
12. ภาคประชาชนมีความตื่นตัว ต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น
13. ประชาชนมีการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบเพิ่มมากขึ้น
14. มีการประสานงานและร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี
อุปสรรค (Threats) 

1. การจัดสรรเงินอุกหนุนจากรัฐบาล ล่าช้า
2. ขาดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพราษฎร  เช่น  การทำสวนยางพารา  ในที่ดินมีปัญหา  เรื่อง  เอกสารสิทธิ์  เพราะมีความล่าช้าของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3. มีความเสี่ยงต่อภัยจากธรรมชาติที่มีความเสียหายอย่างรุนแรง  เช่น  พายุใต้ฝุ่น ฯลฯ 
4. ปัญหาคอรัปชั่นในสังคม
5. ทรัพยากรธรรมชาติ  ถูกบุกรุก  ทำลาย  สภาวะแวดล้อมเสื่อมโทรม
6. ผลผลิตด้านอุปโภคไม่เพียงพอ
7. ขาดแรงงานฝีมือในบางประเภทกิจการและมีแรงงานต่างด้าวมากขึ้น
8. ประชาชนมีภาวะเสี่ยงก้านการเจ็บป่วยและอุบัติภัยมาก



๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้  พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔
                                                                                                         












                   

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                     






                                      






                   




๓.๔  แผนผังยุทธศาสตร์  (Strategic  Map)
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	๑.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	เส้นทางคมนาคมที่สะดวก ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง
	ร้อยละของถนนที่สะดวกและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น
	34,400,000.-
	10,330,000.-
	32,810,000.-
	18,275,000.-
	สร้างเส้นทางการคมนาคม  พัฒนาระบบจราจรและพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค
	ก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  พัฒนาระบบจราจรและจัดหาแห่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค
	สร้างเส้นทางการคมนาคม  พัฒนาระบบจราจรและพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค
	กองช่าง
	สำนักงานปลัด
กองคลัง

	๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
	๒. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
	๒.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	3,568,160.-
	2,330,000.-
	865,000.-
	730,000.-
	จัดสวัสดิการและนันทนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น
	สวัสดิการและนันทนาการสุขภาพอนามัยส่งเสริมอาชีพ
	สวัสดิการดีสุภาพอนามัยดีมีความปลอดภัยในชีวิตมีอาชีพเพิ่มขึ้น
	สำนักงานปลัด
	กองช่าง
กองคลัง

	๓. การพัฒนาและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
	๓. พัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	๓.  การพัฒนาด้านการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการท้องถิ่น
	ร้อยละของโครงการ/กิจกรมตามแผนพัฒนาที่ดำเนินการสำเร็จ
	710,000.-
	30,000.-
	60,000.-
	30,000.-
	ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการทุกโครงการ
	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนพัฒนาด้านการบริหารจัดการของหน่วยงาน
	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการสำเร็จโดยมีประชาชนเข้าร่วม
	สำนักงานปลัด
	กองช่าง
กองคลัง


	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	ยุทธศาสตร์  อปท.ในเขตจังหวัด
	ยุทธศาสตร์  อปท.
	เป้าประสงค์
	ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ
	ค่าเป้าหมาย
	ความก้าวหน้าของเป้าหมาย
	กลุยุทธ์
	ผลผลิต/โครงการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	หน่วยสนับสนุน

	
	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	
	
	

	๔. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	๔. พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว
	๔.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว
	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ดูแลรักษา  ฟื้นฟู  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	จำนวนกิจกรรมที่ดูแลแหล่งน้ำและแหล่งท่องเที่ยว
	790,000.-
	770,000.-
	330,000.-
	1,000,000.-
	ประชาชนจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
	สำนัก
งานปลัด
	กองคลัง
กองช่าง

	๕. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม  และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	๕. พัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	๕. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	860,000.-
	-
	-
	-
	ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
	ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการงานศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	สำนักงานปลัด
	กองคลัง
กองช่าง



ส่วนที่  ๔  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีไปสู่การปฏิบัติ

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

	ที่
	ยุทธศาสตร์
	ด้าน
	แผนงาน
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	หน่วยงานสนับสนุน

	๑
	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	๑.๑  ก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า
๑.๒  พัฒนาระบบจราจร
๑.๓  พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค
	๑  เคหะและชุมชน
	กองช่าง
	สำนักงานปลัด
กองคลัง

	๒
	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
	๒.๑  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
๒.๒  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
๒.๓  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน
๒.๔  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
๒.๕  พัฒนาศักยภาพบุคคล
๒.๖  ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
๒.๗  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
	๑  บริหารทั่วไป
๒  การศึกษา
๓  สาธารณสุข
๔  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๕  การเกษตร
	สำนักงานปลัด
	กองช่าง
กองคลัง

	๓
	การพัฒนาด้านการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน
	๓.๑  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๒  ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓.๓  พัฒนาด้านการบริหารจัดการของหน่วยงาน
	๑  การรักษาความสงบภายใน
๒  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๓  บริหารงานทั่วไป
๔  การเกษตร
	สำนักงานปลัด
	กองช่าง
กองคลัง

	๔
	การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว
	๔.๑  พัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตะหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๒  บำบัดและจัดการขยะ
๔.๓  เพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
	๑  บริหารงานทั่วไป
๒  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๓  การเกษตร
	สำนักงานปลัด
	กองช่าง
กองคลัง


	๕
	การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	๕.๑  ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	๑  บริหารงานทั่วไป
๒  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	สำนักงานปลัด
	กองช่าง
กองคลัง


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
	ยุทธศาสตร์
	ปี  25๖๑
	ปี  25๖๒
	ปี  256๓
	ปี  ๒๕๖๔
	รวม  ๔  ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      1.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน  
	40
	34,400,000.-
	22
	10,330,000.-
	22
	32,810,000.-
	12
	18,275,000.-
	96
	95,815,000.-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	40
	34,400,000.-
	22
	10,330,000.-
	22
	32,810,000.-
	12
	18,275,000.-
	96
	95,815,000.-

	2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
     2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน
     2.2  แผนงานสาธารณสุข
     2.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
     2.4  แผนงานการเกษตร
     2.5  แผนงานบริหารงานทั่วไป
     2.6  แผนงานการศึกษา
     2.7  แผนงานเคหะและชุมชน
	15
3

1
2
5

6
1
	935,000.-
150,000.-
500,000.-
130,000.-
1,020,000.-
783,160.-
50,000.-
	3
1
1
4
1
-
1
	180,000.-
700,000.-
50,000.-
550,000.-
250,000.-
-
600,000.-
	3
-
1
4
1
-
6
	100,000.-
-
35,000.-
100,000.-
30,000.-
-
600,000.-
	-
-
1
3
-
-
-
	-
-
600,000.-
130,000.-
-
-
-
	21
4
4
13
7
6
8
	1,215,000.-
850,000.-
1,185,000.-
910,000.-
1,300,000.-
783,160.-
1,250,000.-

	รวม
	33
	3,568,160.-
	11
	2,330,000.-
	15
	865,000.-
	4
	730,000.-
	63
	7,493,160.-


	ยุทธศาสตร์
	ปี  25๖๑
	ปี  25๖๒
	ปี  256๓
	ปี  ๒๕๖๔
	รวม  ๔  ปี

	
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	
	โครงการ
	
	โครงการ
	
	
	
	
	
	โครงการ
	

	3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
      3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	9
	710,000.-
	1
	30,000.-
	2
	60,000.-
	1
	30,000.-
	13
	830,000.-

	รวม
	9
	710,000.-
	1
	30,000.-
	2
	60,000.-
	1
	30,000.-
	13
	830,000.-

	4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
      4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
      4.2  แผนงานการเกษตร
      4.3  แผนงานเคหะและชุมชน
	-
9
2
	-
340,000.-
450,000.-
	1
-
1
	30,000.-
-
740,000.-
	1
-
3
	30,000.-
-
300,000.-
	-
-
1
	-
-
1,000,000.-
	2
9
7
	60,000.-
340,000.-
2,490,000.-

	รวม
	11
	790,000.-
	2
	770,000.-
	4
	330,000.-
	1
	1,000,000.-
	18
	2,890,000.-

	5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
      5.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	7
	860,000.-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	860,000.-

	รวม
	7
	860,000.-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	860,000.-

	รวมทั้งสิ้น
	100
	40,328,160.-
	36
	13,460,000.-
	43
	34,065,000.-
	18
	20,035,000.-
	197
	107,888,160.-



๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔)
สำหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด    -


















ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์









๑.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

















๑.๑  แผนงาน   เคหะและชุมชน















	ที่


	โครงการ/กิจกรรม

	วัตถุประสงค์

	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๑.


	โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน  ลูกรัง/
หินผุ/หินคลุก  เข้าหมู่บ้าน  

หมู่ที่  ๑  -  ๘
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ก่อสร้างถนนกว้าง  ๔ – ๖  เมตร  ระยะทาง  ๔,๐๐๐  เมตร

	6๐๐,๐๐๐.-
	
	
	
	เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
	กองช่าง

	๒.

	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง/หินผุ  ภายในหมู่บ้าน  บ้านนายแนม หมู่ที่  ๒
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
	ก่อสร้างถนนกว้าง  
๔ - ๖  เมตร  
ระยะทาง  ๖๐๐  เมตร

	๔๕๐,๐๐๐.-
	
	
	
	เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
	กองช่าง


	ที่


	โครงการ/กิจกรรม

	วัตถุประสงค์

	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๓.
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง/หินผุ  ภายในหมู่บ้าน  บ้านนางสาย – บ้านนายดี  หมู่ที่  ๒
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

	ก่อสร้างถนนกว้าง  
๕  เมตร  
ระยะทาง  ๘๐๐  เมตร
	
	
	
	๕๕๐,๐๐๐.-
	เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
	กองช่าง

	๔.
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง/หินผุ  สายบ้านนางเพียน  หมู่ที่  ๒
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

	ก่อสร้างถนนกว้าง  
๔-๕  เมตร  
ระยะทาง  ๘๐๐  เมตร
	
	
	๕๕๐,๐๐๐.-

	
	เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
	กองช่าง

	๕.
	โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน  ลูกรัง/
หินผุ สายหน้าสำนักสงฆ์ควนสงฆ์  - ชลประทาน  หมู่ที่  ๓
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่   สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	บุกเบิกถนนกว้าง  ๔  เมตร  ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร
	
	
	๑,๕๐๐,๐๐๐.-
	
	เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
	กองช่าง

	๖.
	โครงการก่อสร้างถนน  ลูกรัง/หินผุ  สายควนตอ-ชลประทาน หมู่ที่  ๔
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่   สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	บุกเบิกถนนกว้าง  ๔  เมตร  ระยะทาง  ๙๐๐  เมตร
	๗๐๐,๐๐๐.-
	
	
	
	เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
	กองช่าง

	๗.
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง/หินผุ  สายบ้านโคกถิน - หนองเอื้อง หมู่ที่  ๖  -  7
	เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ก่อสร้างถนนกว้าง ๖  เมตร  ระยะทาง
๘๕๐  เมตร
	
	
	
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
	เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๘
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง/หินผุ  สายบ้านนายออด  ช่วยรอด  หมู่ที่  ๘
	เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ก่อสร้างถนนกว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร
	
	๕๐๐,๐๐๐.-
	
	
	เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก
	กองช่าง


	ที่


	โครงการ/กิจกรรม

	วัตถุประสงค์

	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๙
	โครงการก่อสร้างถนน  ลูกรัง/หินผุ  สายหน้าควนสงฆ์  -  ตำบลนาข้าวเสีย
	เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ก่อสร้างถนนกว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร
	
	๕๐๐,๐๐๐.-
	
	
	เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๑๐
	โครงการก่อสร้างถนน  ลูกรัง/หินผุ  สายบ้านนายชม – นายละม้าย หมู่ที่ ๖
	เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ก่อสร้างถนนกว้าง ๔ - ๖  เมตร  ะยะทาง ๘๐๐  เมตร
	
	
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
	
	เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๑๑
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง/หินผุ  สายบ้านโคกโดน หมู่ที่ ๘ – โคกถิน หมู่ที่  ๖
	เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ก่อสร้างถนนกว้าง  4-๖  เมตร ระยะทาง  ๕๐๐ ม.
	7๐๐,๐๐๐.-
	
	
	
	เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๑๒
	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง/หินผุ  สายบ้านนางแคล้ว  -  บ้านนางละม้าย  หมู่ที่  ๔
	เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ก่อสร้างถนนกว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร
	๕๐๐,๐๐๐.-
	
	
	
	เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๑๓
	โครงการก่อสร้างถนน
หินผุ/ลูกรัง  สายบ้านนางอำนวย  จูมิ  หมู่ที่  ๒
	เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ก่อสร้างถนนกว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร
	๕๐๐,๐๐๐.-
	
	
	
	เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๑๔
	โครงการก่อสร้างถนน 
หินผุ/ลูกรัง  สายไทรงาม-บ้านหัวเขาบ้านนายสนิท หมู่ที่  ๘
	เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ก่อสร้างถนนกว้าง  4-๖  เมตร  ระยะทาง  ๗๐๐ เมตร
	๖๐๐,๐๐๐.-
	
	
	
	เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง


	ที่


	โครงการ/กิจกรรม

	วัตถุประสงค์

	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๑๕
	โครงการก่อสร้างถนนหินผุ/ลูกรัง สายริมคลองสั่งนา  ม.๕ – ม.๘
	เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ก่อสร้างถนนกว้าง  4-๖  เมตร  ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร
	
	๖๐๐,๐๐๐.-
	
	
	เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๑๖
	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่  ๑ – ๘
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
	ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
	๑,๕๐๐,๐๐๐.-
	
	
	
	เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก
	กองช่าง

	๑๗
	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่  ๑ – ๘
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
	ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
	๑,๔๐๐,๐๐๐.-
	
	
	
	เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก
	กองช่าง

	๑๘
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  สายชลประทาน – นาบินหลา  หมู่ที่  ๒
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
	ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
	3,500,000.-
	
	
	
	เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก
	กองช่าง

	๑๙
	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  และขยายไหล่ทาง 
สายนาโยงใต้ – เกาะปุด
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
	ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
	3,500,000.-
	
	
	
	เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก
	กองช่าง


	ที่


	โครงการ/กิจกรรม

	วัตถุประสงค์

	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๒๐
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  ๑  -  ๘
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ถนนลาดยาง  กว้าง  ๕ – ๖  เมตร
ระยะทาง  ๘๐๐  เมตร
	
	๑,๖๐๐,๐๐๐.-
	
	
	เส้นทางคมนาคมที่ดีสะดวก
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๒๑
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยพรมราช หมู่ที่  ๓
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
	ถนนลาดยางกว้าง  ๔  เมตร ระยะทาง  ๓๐๐  เมตร
	๔๘๐,๐๐๐.-
	
	
	
	เส้นทางคมนาคมที่ดีสะดวก
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก
	กองช่าง

	๒๒
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายชลประทาน  หมู่ที่  ๒,๓,๔,๕ 
	เพื่อให้ประชาชน  
มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
	ถนนลาดยาง  กว้าง  ๔-๕  เมตร ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร
	
	
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-
	
	ถนนลาด
ยาง
ที่สะดวก
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๒๓
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน  
นายชวน  รัตนะ หมู่ที่  ๒
	เพื่อให้ประชาชน  
มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
	ถนนลาดยาง  กว้าง  ๔-๕  เมตร
ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร
	
	
	
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-
	ถนนลาด
ยาง
ที่สะดวก
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๒๔
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่  ๑  -  ๘  
	เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ถนน  คสล.  กว้าง 
 ๔-๕  เมตร ระยะทาง  ๔๐๐  เมตร
	๖๐๐,๐๐๐.-
	
	
	
	ถนน  คสล.ที่ดีสะดวก
	ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๒๕
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สายชลประทาน  บ้านนายแมว  หมู่ที่  ๒
	เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ถนน  คสล. กว้าง
๔-๕  เมตร ระยะทาง  ๕๐๐  เมตร
	
	๓๕๐,๐๐๐.-
	
	
	ถนน  คสล.ที่ดีสะดวก
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก
	กองช่าง


	ที่


	โครงการ/กิจกรรม

	วัตถุประสงค์

	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๒๖
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สายบ้านนางสุนีย์  หมู่ที่  ๒
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
	ถนน  คสล.  กว้าง ๕  เมตร
ระยะทาง  ๗๐๐  เมตร
	
	
	๑,๕๐๐,๐๐๐.-
	
	ถนน  คสล.
ที่สะดวก
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๒๗
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  บ้านควนสงฆ์ – บ้านนาโยงใต้  หมู่ที่  ๓  
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
	ถนน  คสล.  กว้าง  ๕ เมตร
ระยะทาง  ๑,๗๐๐  เมตร
	4,500,๐๐๐.-
	
	
	
	ถนน  คสล.ที่ดีสะดวก
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๒๘
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สายบ้านหนองหว้า  ซอย  ๒  หมู่ที่  ๕  
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
	ถนน  คสล.  กว้าง  ๔ - ๕  เมตร  ระยะทาง  ๖๐๐  เมตร
	๑,๙๕๐,๐๐๐.-
	
	
	
	ถนน  คสล.ที่ดีสะดวก
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๒๙
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายบ้านนางสมญา  หมู่ที่  ๒
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
	ถนน  คสล.  กว้าง  ๔-๕  เมตร
ระยะทาง  ๘๐๐  เมตร
	
	
	
	 2,๐๐๐,๐๐๐.-
	ถนน  คสล.ที่ดีสะดวก
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๓๐
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สายลำห้วยสาคูเข้าทุ่งนาโยง  หมู่ที่  ๔
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ก่อสร้างถนน  คสล.  กว้าง  ๔  เมตร  ระยะทาง  ๑,๕๐๐  เมตร
	
	2,6๐๐,๐๐๐.-

	
	
	เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
	กองช่าง


	ที่


	โครงการ/กิจกรรม

	วัตถุประสงค์

	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๓๑
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  บ้านหัวเขา  หมู่ที่  ๖
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ก่อสร้างถนนกว้าง ๖  เมตร  ระยะทาง
๔๕๐  เมตร
	
	
	1,๕๐๐,๐๐๐.-
	
	เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
	กองช่าง

	๓๒
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายบ้านเพาะปัญญา – บ้านหนองเอื้อง  หมู่ที่  ๕ – ๗ 
	เพื่อให้ประชาชน  
มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
	ถนน  คสล.  กว้าง  ๔-๕  เมตร
ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร
	
	
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-
	
	ถนน  คสล.
ที่สะดวก
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๓๓
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายบ้านโคกถิน  -  หัวเขา  หมู่ที่  ๘
	เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ก่อสร้างถนนกว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร
	
	๕๐๐,๐๐๐.-
	
	
	เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๓๔
	โครงการซ่อมแซม  ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑  -  ๘
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น
	ถนน  กว้าง  ๔-๖  เมตร  ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร
	๔๐๐,๐๐๐.-
	
	
	
	เส้นทางคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๓๕
	โครงการซ่อมแซม  ปรับปรุงถนนลาดยาง  หมู่ที่  ๑  -  ๘
	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภัย
	ถนนลาดยาง  กว้าง  ๔-๖  เมตร  ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร
	๒,๕๐๐,๐๐๐.-
	
	
	
	เส้นทางคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๓๖
	โครงการซ่อมแซม  ปรับปรุงถนน  คสล.  หมู่ที่  ๑  -  ๘
	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภัย
	ถนน  คสล.  กว้าง  ๔-๖  เมตร  ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร
	๑,5๐๐,๐๐๐.-
	
	
	
	เส้นทางคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง


	ที่


	โครงการ/กิจกรรม

	วัตถุประสงค์

	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๓๗
	โครงการซ่อมแซม  ปรับปรุงถนนหินคลุก  
หมู่ที่  ๑  -  ๘
	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภัย
	ถนน  กว้าง  ๔-๖  เมตร  ระยะทาง  ๑,๕๐๐  เมตร
	๕๐๐,๐๐๐.-
	
	
	
	เส้นทางคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก
	กองช่าง

	๓๘
	โครงการซ่อมแซม  ปรับปรุงถนนลูกรัง/หินผุ  
หมู่ที่  ๑  -  ๘
	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภัย
	ถนน  กว้าง  ๔-๖  เมตร  ระยะทาง  ๑๕,๐๐๐  เมตร
	๕๐๐,๐๐๐.-
	
	
	
	เส้นทางคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๓๙
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สายบ้านหนองเอื้อง  ซ.  ๑  หมู่ที่  ๗
	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภัย
	ถนน  กว้าง  ๔  เมตร  ระยะทาง  ๑๕๐  เมตร
	
	240,๐๐๐.-
	
	
	เส้นทางคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๔๐
	โครงการขยายไหล่ทางสองข้างทาง  หมู่ที่  ๑ – ๘
	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
	ไหล่ทางกว้าง ๐.๒ - ๐.๕    เมตร  ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร
	๕๐๐,๐๐๐.-

	
	
	
	เส้นทางคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๔๑
	โครงการเรียงหินข้างตลิ่งคลองนางน้อย  
	เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองนางน้อย
	ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองนางน้อย
	๖๐๐,๐๐๐.-

	
	
	
	ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองนางน้อย
	ช่วยป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง
	กองช่าง


	ที่


	โครงการ/กิจกรรม

	วัตถุประสงค์

	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๔๒
	โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำเข้าทุ่งนา  หมู่ที่  ๑
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก
	เหมืองกว้าง  ๒  เมตร  ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร
	
	
	๔๐๐,๐๐๐.-

	
	เหมืองส่งน้ำเพิ่มมากขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๓๘.
	โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำพร้อมยกระดับ  หมู่ที่  ๑  
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางระบายน้ำที่สะดวกขึ้น
	เหมืองส่งน้ำกว้าง  ๒  เมตร  ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร
	
	๓๐๐,๐๐๐.-

	
	
	เส้นทางระบายน้ำที่สะดวกขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางระบายน้ำสะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๔๓
	โครงการก่อสร้างสะพาน  คสล.  หมู่ที่  ๑  นาโยงใต้  เชื่อมต่อหมู่ที่  ๗  ตำบลบ้านโพธิ์
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	สะพานกว้าง  ๗  เมตร  ระยะทาง  ๓๐  เมตร
	
	
	
	๓,๐๐๐,๐๐๐.-

	สะพานเพิ่มมากขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๔๔
	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองนางน้อย  หมู่ที่  ๖  -  ตำบลนาพละ
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	สะพานกว้าง  ๗  เมตร  ระยะทาง  ๓๐  เมตร
	
	
	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.-

	
	สะพานเพิ่มมากขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๔๕
	โครงการขุดลอกคลอง
นางน้อย  
	เพื่อให้ประชาชนในตำบลนาโยงใต้  มีเส้นทางระบายน้ำได้ดี
	ขุดลอกคลองกว้าง  ๑๐  เมตร  ระยะทาง  ๓,๐๐๐  เมตร
	
	
	
	๗,๗๐๐,๐๐๐.-

	เส้าทางระบายน้ำที่สะดวก
	ประชาชนมีเส้นทางที่ระบายน้ำสะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง


	ที่


	โครงการ/กิจกรรม

	วัตถุประสงค์

	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๔๖
	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ  สองข้างทาง  หมู่ที่  ๑  -  ๘
	เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่  ๑  -  ๘
	คูระบายน้ำกว้าง  ๑ - ๒  เมตร  ระยะทาง  ๓,๐๐๐  เมตร
	๔๐๐,๐๐๐.-

	
	
	
	เพิ่มเส้นทางระบายน้ำที่สะดวก
	ประชาชนมีเส้นทางระบายน้ำที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๔๗
	โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณะ  หมู่ที่  ๒
	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่  ๒  มีเส้นทางระบายน้ำที่ดี
	เหมืองส่งน้ำกว้าง  ๓  เมตร  ระยะทาง  ๖๕๐  เมตร
	๔๕๐,๐๐๐.-

	
	
	
	เส้นทางระบายน้ำที่สะดวกขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางระบายน้ำที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๔๘
	โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ  คสล.  หมู่ที่  ๖
	เพื่อให้ประชาชนหมู่มีเหมืองส่งน้ำ
	เหมืองส่งน้ำกว้าง  ๓  เมตร  ระยะทาง  ๖๕๐  เมตร
	
	
	๔๕๐,๐๐๐.-

	
	เส้นทางระบายน้ำที่สะดวกขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางระบายน้ำที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๔๙
	โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ  คสล.  หมู่ที่  ๑ – ๘
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางระบายน้ำที่สะดวก
	ฝังท่อ  คสล.  เพื่อระบายน้ำ
	
	๕๐๐,๐๐๐.-

	
	
	เส้นทางระบายน้ำที่สะดวกขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางระบายน้ำที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๕๐
	โครงการสำรวจแนวเขตที่ดินสาธารณะ
หมู่ที่  ๑ – ๘
	เพื่อสำรวจแนวเขตที่ดินสาธารณะ
	สำรวจแนวเขตที่ดินสาธารณะ
	
	
	๘๐,๐๐๐.-

	
	ร้อยละสำรวจ
แนวเขตที่ดินสาธารณะ
	สำรวจแนวเขตที่ดินสาธารณะ
	กองช่าง

	๕๑
	โครงการขุดลอกคลองสั่งนา  หมู่ที่  5 - ๗ 
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางระบายน้ำได้ดี
	เหมืองส่งน้ำกว้าง
๓  เมตร  ระยะทาง
๑,๕๐๐  เมตร
	
	
	๑,๗๐๐,๐๐๐.-

	
	เส้นทางระบายน้ำได้ดี
	ประชาชนมีเส้นทางระบายน้ำได้สะดวกเพิ่มขึ้น
	กองช่าง


	ที่


	โครงการ/กิจกรรม

	วัตถุประสงค์

	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๕๒
	โครงการเสริมพนังกันน้ำคลองนางน้อย  หมู่ที่  ๑ , ๓ – ๘  

	เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากน้ำท่วม
	เสริมพนังกั้นน้ำสูง  ๑ - ๒  เมตร  ระยะทาง  ๓,๐๐๐  เมตร
	๖๕๐,๐๐๐.-

	
	
	
	เสริมพนังกั้นน้ำ  หมู่ที่  ๑,  ๓ – ๘
	ประชาชนปลอดภัยจากน้ำท่วม
	กองช่าง

	๕๓
	โครงการซ่อมแซมพนังกันน้ำคลองนางน้อย  หมู่ที่  ๑ , ๓ – ๘  
	เพื่อซ่อมแซมพนังกั้นน้ำคลองนางน้อย  
	ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำคลองนางน้อยที่ชำรุด
	
	๖๐๐,๐๐๐.-

	
	
	ร้อยละพนังกั้นน้ำที่ดีขึ้น
	ประชาชนปลอดภัยจากน้ำท่วม
	กองช่าง

	๕๔
	โครงการขุดลอกบ่อน้ำตื้นสาธารณะ  หมู่ที่  ๑ – ๘
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง
	ขุดลอกบ่อน้ำตื่นสาธารณะ  หมู่ที่  ๑ - ๘
	
	
	๘๐,๐๐๐.-

	
	ขุดลอกบ่อน้ำตื่นสาธารณะ
	ประชาชนมีน้ำใช้
	กองช่าง

	๕๕
	โครงการขุดลอก คู  คลอง  เหมือง  สาธารณะหมู่ที่  ๑ – ๘
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางระบายน้ำได้ดี
	ขุดลอก คู  คลอง  เหมือง  สาธารณะหมู่ที่  ๑ – ๘
	๙๐,๐๐๐.-
	
	
	
	เส้นทางระบายน้ำได้ดี
	ประชาชนมีเส้นทางระบายน้ำได้สะดวกเพิ่มขึ้น
	กองช่าง


	ที่


	โครงการ/กิจกรรม

	วัตถุประสงค์

	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๕๖
	โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ  หมู่ที่  ๕
	เพื่อให้ประชาชนมีศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ
	ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ  จำนวน  ๑  หลัง
	
	๒๐๐,๐๐๐.-
	
	
	ศูนย์ฝึกอบรมอาชี  จำนวน  ๑  หลัง
	ประชาชนมีศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ
	กองช่าง

	๕๗
	โครงการก่อสร้างโรงเรือนสาธิตการผลิต  หมู่ที่  ๕
	เพื่อให้ประชาชนมีโรงเรือนเพื่อผลิตสินค้า
	โรงเรือนจำนวน  ๑  หลัง
	
	
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-

	
	โรงเรือน  จำนวน  ๑  หลัง
	ประชาชนมีโรงเรือนเพื่อผลิตสินค้า
	กองช่าง

	๕๘
	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่  ๑ – ๘
	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใช้ประชุม
	ศาลาอเนกประสงค์
	
	๘๐,๐๐๐.-
	
	
	ศาลาอเนกประสงค์
	ประชาชนมีสถานที่ใช้ประชุม
	กองช่าง

	๕๙
	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้  หมู่ที่  ๕  
	เพื่อให้ประชาชนมีอาคารศูนย์การเรียนรู้
	อาคารศูนย์การเรียนรู้  
	
	
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-
	
	อาคารศูนย์การเรียนรู้  
	ประชาชนมีอาคารศูนย์การเรียนรู้
	กองช่าง


	ที่


	โครงการ/กิจกรรม

	วัตถุประสงค์

	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๖๐
	โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร  หมู่ที่  ๑ – ๘
	เพื่อให้ประชาชนมีศาลาที่พักผู้โดยสาร
	ศาลาที่พักผู้โดยสาย  หมู่ที่  ๑ – ๘
	
	
	๕๐๐,๐๐๐.-
	
	ประชาชามีศาลาที่พักผู้โดยสาร
	ประชาชนมีศาลาที่พักริมทาง
	กองช่าง

	๖๑
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำดาดคอนกรีต  หมู่ที่  ๑ , ๓ , ๔ , ๕
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	เหมืองส่งน้ำกว้าง  ๓  เมตร  ระยะทาง  ๒,๕๐๐ เมตร
	๔๐๐,๐๐๐.-
	
	
	
	ร้อยละเหมืองส่งน้ำที่ดี
	ประชาชนมีเส้นทางระบายน้ำได้ดี
	กองช่าง

	๖๒
	โครงการก่อสร้างประตูเปิด  -  ปิดระบายน้ำคลองนางน้อย  
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางระบายน้ำได้ดี
	ติดตั้งประตูเปิด – ปิดทางระบายน้ำปากท่อและท้ายท่อ
	
	
	๕๐๐,๐๐๐.-
	
	ร้อยละประตูเปิด  - ปิดระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางระบายน้ำสะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง

	๖๓
	โครงการซ่อมแซมประตูเปิด - ปิดระบายน้ำ  
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางระบายน้ำได้ดี
	ติดตั้งประตูเปิด – ปิดทางระบายน้ำปากท่อและท้ายท่อ
	
	๕๐๐,๐๐๐.-
	
	
	ร้อยละประตูระบายน้ำ
	ประชาชนมีเส้นทางระบายน้ำสะดวก
	กองช่าง

	๖๔
	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สนามเด็กเล่น
	เพื่อให้เด็กมีสนามเด็กเล่นทีเพียงพอ
	ก่อสร้างสนามเด็กเล่น  จำนวน 1 แห่ง
	
	
	
	900,000.-


	ร้อยละมีสนามเด็กเล่นเพียงพอ
	เด็กมีสนามเด็กเล่นที่เพียงพอ
	สำนักงาน
ปลัด


	ที่


	โครงการ/กิจกรรม

	วัตถุประสงค์

	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๖๕
	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่  ๑ – ๘
	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชน
	ลานกีฬากว้าง  ๒๕  เมตร  ระยะทาง  ๕๐  เมตร
	
	
	๕๐๐,๐๐๐.-
	
	ร้อยละลานกีฬาเพิ่มมากขึ้น
	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย
	กองช่าง

	๖๖
	โครงการปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์  หมู่ที่  ๓ 
	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชน
	ลานกีฬากว้าง  ๒๕  เมตร  ระยะทาง  ๕๐  เมตร
	
	๑๐๐,๐๐๐.-
	
	
	ร้อยละลานกีฬาที่มีคุณภาพ
	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย
	กองช่าง

	๖๗
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ  หมู่ที่  1 - 8
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางระบายน้ำได้ดี
	ประชาชนมีเส้นทางระบายน้ำที่เพิ่มมากขึ้น
	
	
	๑๐๐,๐๐๐.-
	
	ร้อยละคูระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น
	ประชาชนมีเส้นทางระบายน้ำสะดวก
	กองช่าง

	๖๘
	โครงการก่อสร้างตลาดชุมชน  หมู่ที่  ๕
	เพื่อให้ประชาชนนำผลผลิตมาขายในตลาด
	ก่อสร้างตลาดชุมชน  จำนวน  ๑  แห่ง
	
	
	
	๑๐๐,๐๐๐.-
	มีตลาดเพื่อขายผลผลิต
	ประชาชนมีตลาดเพื่อขายผลผลิต
	กองช่าง

	๖๙
	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อให้เด็กได้รับความสะดวกสบาย
	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	
	
	๒๐๐,๐๐๐.-
	
	เด็กได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น
	เด็กได้รับความสะดวกสบาย
	กองช่าง


	ที่


	โครงการ/กิจกรรม

	วัตถุประสงค์

	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๗๐
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล
	เพื่อเป็นที่พักผ่อนของเด็กและผู้ปกครอง
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล
	300,๐๐๐.-
	
	
	
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล
	เด็กและผู้ปกครองมีสถานที่พักผ่อน
	กองช่าง

	๗๑
	โครงการก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล
	เพื่อป้องกันบุคคลภายนอก
	ก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล
	600,000.-
	
	
	
	รั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล
	รั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล
	กองช่าง

	๗๒
	โครงการก่อสร้างห้องน้ำครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล
	เพื่อให้ครูมีห้องน้ำใช้อย่างเพียงพอ
	ก่อสร้างห้องน้ำครู
	๒๐๐,๐๐๐.-
	
	
	
	ห้องน้ำครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล
	ห้องน้ำครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล
	กองช่าง

	๗๓
	โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อให้เด็กได้รับความสะดวกสบาย
	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	
	
	
	๑๐๐,๐๐๐.-
	เด็กได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น
	เด็กได้รับความสะดวกสบาย
	กองช่าง

	๗๔
	โครงการปรับปรุงห้องประชุม  อบต.  นาโยงใต้
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
	ปรับปรุงห้องประชุม  อบต.  นาโยงใต้
	
	๑๕๐,๐๐๐.-
	
	
	ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
	ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
	กองช่าง

	๗๕
	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน  อบต.นาโยงใต้
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
	ปรับปรุงสำนักงาน  อบต.นาโยงใต้
	
	
	
	๗๐๐,๐๐๐.-
	ประชาชนได้รับความสะดวก
	ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
	กองช่าง


	ที่


	โครงการ/กิจกรรม

	วัตถุประสงค์

	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๗๖
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางแยกถนนภายใน หมู่ที่  ๑ – ๘
	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมามีแสงสว่างในเวลาค่ำคืน
	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางแยกภายใน
หมู่ที่  ๑ – ๘
	๓๐๐,๐๐๐.-
	
	
	
	ร้อยละโคมไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มมากขึ้น
	ประชาชนมีแสงสว่างเวลาค่ำคืน
	กองช่าง

	๗๗
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน  
หมู่ที่  ๑ – ๘
	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมามีแสงสว่างในเวลาค่ำคืน
	ติดตั้งโคมไฟภายใน  หมู่ที่  ๑ – ๘
	๓๐๐,๐๐๐.-
	
	
	
	ร้อยละโคมไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มมากขึ้น
	ประชาชนมีแสงสว่างในเวลาค่ำคืน
	กองช่าง

	๗๘
	โครงการซ่อมแซม  ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะภายใน  หมู่ที่  ๑ – ๘
	เพื่อซ่อมแซม  ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น
	ไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่  ๑ – ๘  ใช้งานได้ดี
	๓๐๐,๐๐๐.-
	
	
	
	ไฟฟ้าสาธารณะใช้งานได้ดีขึ้น
	ประชาชนมีแสงสว่างในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน
	กองช่าง

	๗๙
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน  หมู่ที่  ๑ – ๘
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าทุกครัวเรือน
	ขยายเขตไฟฟ้าภายใน  หมู่ที่  ๑ – ๘
	
	๒๐๐,๐๐๐.-
	
	
	เพิ่มไฟฟ้าในครัวเรือนให้มากขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนให้มากขึ้น
	กองช่าง

	๘๐
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายใน  
หมู่ที่  ๑ – ๘
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะภายใน  หมู่ที่  ๑ – ๘
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายใน  หมู่ที่  ๑ – ๘
	๔๐๐,๐๐๐.-
	
	
	
	เพิ่มไฟฟ้าสาธารณะภายใน  หมู่ที่  ๑ – ๘
	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้
	กองช่าง

	๘๑
	โครงการเพิ่มแสงสว่างบนสะพานทางเชื่อมระหว่าง 
ม.๘ ต.นาโยงใต้ – ม.๕ 
ต.นาโยงเหนือ
	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น
	เพิ่มแสงสว่างในพื้นที่
	๕๐,๐๐๐.-
	
	
	
	เพิ่มไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ  ม. ๘
	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้
	กองช่าง


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๘๒
	โครงการติดตั้งป้ายบอกสถานที่  หมู่ที่ 1 – 8
	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกมากขึ้น
	ติดตั้งป้าย บอกสถานที่
จำนวน 30 ป้าย
	
	๑๕0,000.- 
	
	
	ร้อยละของป้ายเพิ่มมากขึ้น
	ประชาชนได้รับความสะดวกในเวลาเดินทาง
	กองช่าง

	๘๓
	โครงการติดตั้งป้ายจราจรบริเวณทางแยก 

	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม
	ติดตั้งป้ายจราจรจำนวน 20 ป้าย
	
	
	
	๒00,000.-
	ประชาชนปลอดภัยการจราจร
	ประชาชนมีความปลอดภัยจากการจราจร
	กองช่าง

	๘๔
	ติดตั้งกระจกโค้งบริเวณทางแยก
	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคม
	ติดตั้งกระจกโค้งบริเวณทางแยก
	30,000.- 

	
	
	
	ประชาชนปลอดภัยการจราจร
	ประชาชนมีความปลอดภัยจากการจราจร
	กองช่าง

	๘๕
	โครงการติดตั้งการ์ดเลนบริเวณทางโค้ง  
	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการ
ใช้รถ
	ติดตั้งการ์ดแลนบริเวณทางโค้ง
	๒50,000.-
	
	
	
	ประชาชนมีความภัยบริเวณทางโค้ง
	ประชาชนมีความปลอดภัยจากการจราจร

เพิ่มขึ้น
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๘๖
	โครงการติดตั้งไฟกระพริบบริเวณทางแยก
	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม
	ติตั้งไฟกระพริบปริเวณทางแยกในเขต อบต.
	
	60,000.-

	
	
	ร้อยละประชาชนมีความปลอดภัย
	ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม
	กองช่าง

	๘๗
	โครงการจัดซื้อป้ายขออภัยในความไม่สะดวก 

	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม
	จัดซื้อป้ายขออภัยในความไม่สะดวก
	
	
	
	๒๕,000.- 


	ประชาชนปลอดภัยการจราจร
	ประชาชนมีความปลอดภัยจากการจราจร
	กองช่าง

	๘๘
	โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ประจำตำบล
	เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางรับรู้ข่าวสาร
	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
	
	
	๑๐๐,๐๐๐.-
	
	ประชาชนมีช่องทางรับรู้ข่าวสาร
	เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางรับรู้ข่าวสาร
	กองช่าง


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๘๙
	โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 – 8
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้เพียงพอ
	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาเพื่อให้
ประชาชนมีน้ำใช้
	
	๓00,000.- 
	
	
	ร้อยละมีน้ำที่สะอาดใช้เพียงพอ
	ครัวเรือนมีน้ำที่สะอาดใช้เพียงพอ
	กองช่าง

	๙๐
	โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  หมู่ที่  1 - 8
	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
	ก่อสร้างระบบประปาพร้อมขุดเจาะ
	1,๕00,000.- 
	
	
	
	ร้อยละครัวเรือนมีน้ำที่สะอาดใช้เพียงพอ
	ครัวเรือนมีน้ำที่สะอาดใช้เพียงพอ
	กองช่าง

	๙๑
	โครงการปรับปรุงระบบประปา  หมู่ที่  ๑ – ๘
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้เพียงพอ
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้เพียงพอ
	
	100,000.- 
	
	
	ร้อยละครัวเรือนมีน้ำที่สะอาดใช้
	ครัวเรือนมีน้ำที่สะอาดใช้เพียงพอ
	กองช่าง

	๙๒
	โครงการขายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑ – ๘
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้เพียงพอ
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้
	100,000.-
	
	
	
	ร้อยละครัวเรือนมีน้ำที่สะอาดใช้
	ครัวเรือนมีน้ำที่สะอาดใช้เพียงพอ
	กองช่าง

	๙๓
	โครงการขยายเขตระบบประปา  หมู่ที่  ๑ – ๘
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้เพียงพอ
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้
	100,000.- 
	
	
	
	ร้อยละครัวเรือนมีน้ำที่สะอาดใช้
	ครัวเรือนมีน้ำที่สะอาดใช้เพียงพอ
	กองช่าง

	๙๔
	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑  -  ๘
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้เพียงพอ
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้
	
	๒00,000.-
	
	
	ร้อยละครัวเรือนมีน้ำที่สะอาดใช้
	ครัวเรือนมีน้ำที่สะอาดใช้เพียงพอ
	กองช่าง

	๙๕
	โครงการซ่อมแซมระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑  -  ๘
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้เพียงพอ
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้
	
	
	1๕0,000.-
	
	ร้อยละครัวเรือนมีน้ำที่สะอาดใช้
	ครัวเรือนมีน้ำที่สะอาดใช้เพียงพอ
	กองช่าง


ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒.  การส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิต  และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ








ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม








2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

















2.1  แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  













	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการใกล้บ้าน  ใกล้ใจเยี่ยมผู้สูงวัยไข้ติดเตียง
	เพื่อเยี่ยมผู้สูงวัยไข้ติดเตียง
	เยี่ยมผู้สูงวัยเพื่อให้มีกำลังใจ
	๔๐,๐๐๐.-
	
	
	
	ร้อยละของผู้สูงวัย
	ผู้สูงวัยมีกำลังใจ
	สำนักงานปลัด

	2
	โครงการเปิดโลกใบใหญ่ให้ลูกน้อย
	เพื่อเป็นการเตรียมการให้เด็กมีความพร้อมในการอยู่ร่วมกับสังคม
	จัดกิจกรรมเปิดโลกใบใหญ่ให้ลูกน้อย
	20,000.-


	
	
	
	ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ
	เด็กมีความพร้อมในการอยู่กับสังคม


	สำนักงาน

ปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
	เพื่อเป็นการส่งเสริมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานต่างๆ
	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานต่างๆ
	40,000.-

	
	
	
	ร้อยละมีนักกีฬาเพิ่มมากขึ้น
	นักกีฬามีความสามัคคีเพิ่มขึ้น
	สำนักงาน

ปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
	เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	สนับสนุนงบประมาณให้ผู้ด้อยโอกาส
	
	90,000.-

	
	
	ร้อยละผู้ด้อยโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้น
	ผู้ด้อยโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้น
	สำนักงาน

ปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	5.
	โครงการส่งเสริมชุมชนจัดการสุขภาพแบบ  ๕  ดี
	เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมชุมชนจัดการสุขภาพแบบ  ๕  ดี
	ประชาชนในตำบลนาโยงใต้
	
	30,000.-


	
	
	ร้อยละประชาชนที่เข้าร่วม
	ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมชุมชนจัดการสุขภาพแบบ  ๕  ดี
	สำนักงาน
ปลัด

	6.
	โครงการสนับสนุนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
	เพื่อเพิ่มสวัสดิการของประชาชนในชุมชน
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชน
	30,000.-

	
	
	
	ร้อยละประชาชนมีสวัสดิการที่ดี
	ประชาชนในชุมชนมีสวัสดิการ
เพิ่มขึ้น
	สำนักงาน

ปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๗.
	โครงการแข่งขันกีฬาต้าน   ยาเสพติด
	เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน
	จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน
	๓๕0,000.-

	
	
	
	ร้อยละมีนักกีฬาเพิ่มมากขึ้น
	นักกีฬามีความสามัคคีเพิ่มขึ้น
	สำนักงาน

ปลัด

	๘.
	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา
	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน
	สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา
	๘๐,๐๐๐.-

	
	
	
	ร้อยละอุปกรณ์กีฬาให้กับประชาชน
	สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา
	สำนักงานปลัด

	๙
	โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
	จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพ
ติดในชุมชน
	25,000.-


	
	
	
	ร้อยละของการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
	เด็กและเยาชนช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด
	สำนักงาน
ปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๑๐
	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชน
	เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนในการจัดทำกิจกรรมเพื่อชุมชน
	กลุ่มเด็กและเยาวชนในตำบลนาโยงใต้
	
	๓๐,๐๐๐.-
	
	
	กลุ่มเด็กและเยาวชนในตำบลนาโยงใต้
	มีการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนในการจัดทำกิจกรรมเพื่อชุมชน
	สำนักงานปลัด

	๑๑
	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาโยงใต้
	เพื่อให้คณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองตลอดจนการจัดทำโครงการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
	คณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาโยงใต้
	๔๕,๐๐๐.-
	
	
	
	คณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาโยงใต้
	คณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ
	สำนักงานปลัด

	๑๒
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
	เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
	กลุ่มวัยรุ่นในตำบลนาโยงใต้
	๔๐,๐๐๐.-
	
	
	
	กลุ่มวัยรุ่นในตำบลนาโยงใต้
	กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
	สำนักงานปลัด

	๑๓
	โครงการสนับสนุน  To  Be  Number  One
	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชน
	สนับสนุน  To  Be  Number  One
	๕๐,๐๐๐.-
	
	
	
	สนับสนุนการทำกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
	กลุ่มเด็กและเยาวชน
	สำนักงานปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๑๔
	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  หมู่ที่ 1 – 8
	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่  1-8  มีอาชีพเสริมและมีรายได้
ที่เพียงพอ
	สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มอาชีพ 
หมู่ที่  1-8
	30,000.-


	
	
	
	ร้อยละประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มมากขึ้น
	ประชาชนหมู่ที่  1 -8  มีอาชีพเสริมและมีรายได้
ที่เพียงพอ
	สำนักงาน
ปลัด

	๑๕
	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 1-8
	เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 1-8 มีอาชีพเสริมและมีรายได้ที่เพียงพอ
	สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มแม่บ้าน  
หมู่ที่  1-8
	
	
	20,000.-


	
	ร้อยละประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มมากขึ้น
	กลุ่มแม่บ้านมีอาชีพเสริมและมีรายได้ที่เพียงพอ
	สำนักงาน
ปลัด

	๑๖
	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุตำบลนาโยงใต้
	เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลนาโยงใต้มีอาชีพเสริมและมีรายได้ที่เพียงพอ
	จัดฝึกอบรมอาชีพตามความชำนาญให้แก่ผู้สูงอายุ
	
	30,000.-

	
	
	ร้อยละมีผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้น
	ผู้สูงอายุมีรายได้ที่เพียงพอ
ในการเลี้ยงชีพ
	สำนักงาน
ปลัด

	๑๗
	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีในตำบลนาโยงใต้
	เพื่อให้สตรีในตำบลมีอาชีพเสริมและมีรายได้ที่เพียงพอ
	จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีในตำบลนาโยงใต้
	๕๐,๐๐๐.-
	
	
	
	ร้อยละของสตรีในตำบลนาโยงใต้มีอาชีพเสริม
	สตรีในตำบลนาโยงใต้มีอาชีพเสริม
	สำนักงานปลัด

	๑๘
	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลนาโยงใต้
	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีอาชีพเสริมและมีรายได้ที่เพียงพอ
	จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลนาโยงใต้
	๕๐,๐๐๐.-
	
	
	
	ร้อยละของประชาชนในตำบลนาโยงใต้มีอาชีพเสริม
	ประชาชนในตำบลนาโยงใต้มีอาชีพเสริม
	สำนักงานปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๑๙
	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลนาโยงใต้
	เพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลมีอาชีพเสริม
	จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลนาโยงใต้
	๕๐,๐๐๐.-
	
	
	
	ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีอาชีพเสริม
	เด็กและเยาวชนในตำบลนาโยงใต้มีอาชีพเสริม
	สำนักงานปลัด

	๒๐
	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์
	ประชาชน  และเยาวชนในพื้นที่มีความรู้เรื่องโรคเอดส์
	35,000.-


	
	
	
	ร้อยละประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
	ประชาชนมีสุขภาพที่ แข็งแรง
	สำนักงานปลัด

	๒๑
	โครงการเยี่ยมเยือนบ้านผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสหรือถูกทอดทิ้ง
	เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบถึงปัญหาความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส และถูกทอดทิ้ง
	ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในตำบล
	
	
	๔0,000.-
	
	ร้อยละผู้สูงอายุไม่รู้สึกว่าตนไม่มีคุณค่า
	ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสและถูก
ทอดทิ้งไม่รู้สึกว่าตนเองไม่มี

คุณค่าในสังคม
	สำนักงาน
ปลัด

	๒๒
	โครงการเยี่ยมเยือนบ้านผู้พิการที่ด้อยโอกาสหรือถูกทอดทิ้ง
	เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบถึงปัญหาความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของผู้พิการที่ด้อยโอกาส และถูกทอดทิ้งเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป
	ผู้พิการที่ด้อยโอกาส  
ในตำบล
	
	
	๔0,000.-


	
	ร้อยละผู้พิการมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
	ผู้พิการที่ด้อยโอกาสและถูก
ทอดทิ้งไม่รู้สึกว่าตนเองไม่มี

คุณค่าในสังคม
	สำนักงาน
ปลัด


ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒.  การส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิต  และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ








ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม








2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต


















2.2  แผนงาน  สาธารณสุข   


  










	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการสนับสนุนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
	เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
	ประชาชนตำบล
นาโยงใต้
	60,000.-

	
	
	
	ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพที่ดี
	ประชาชนในตำบลนาโยงใต้
มีสุขภาพที่ดี
	สำนักงานปลัด

	2
	โครงการจัดซื้อรถกู้ชีพ – ฉุกเฉิน พร้อม
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
	เพื่อให้การช่วยเหลือและนำผู้ป่วยหรือผู้ที่
ประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล
	จัดซื้อรถกู้ชีพ – ฉุกเฉิน
จำนวน 1 คัน
	
	700,000.-


	
	
	ร้อยละมีรถกู้ชีพช่วยเหลือผู้ป่วย
	สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุนำส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที
	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการฉีดวัคซีนโรคที่เกิดจากสัตว์
	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
	ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคที่
เกิดจากสัตว์ภายในตำบล
	50,000.-


	
	
	
	ร้อยละที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
	สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากสัตว์
	สำนักงาน
ปลัด

	๔
	โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
	ประชาชนในตำบลนาโยงใต้
	๔๐,๐๐๐.-
	
	
	
	ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
	ลดการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก
	สำนักงานปลัด


ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒.  การส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิต  และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ








ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม








2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
















 

2.3  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน















	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	1.
	โครงการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ 
ศูนย์ อปพร.  ประจำตำบล
	เพื่อให้ศูนย์ อปพร ประจำตำบล
นาโยงใต้  มีงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบล
	สนับสนุนงบประมาณ

ให้แก่ศูนย์ อปพร. ประจำตำบล
	
	50,000.-


	
	
	ร้อยละของผู้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	- ศูนย์อปพรตำบลนาโยงใต้

มีงบประมาณในการดำเนินการ

- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

และทรัพย์สิน
	สำนักงาน
ปลัด

	2.
	โครงการปลูกฝังวินัยจราจร  เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยให้ลูก
	เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์
	จัดกิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยให้ลูกขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์
	
	
	35,000.-


	
	ร้อยละของผู้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการเดินทาง

ด้วยรถจักรยานยนต์
	สำนักงาน
ปลัด

	3.
	โครงการฝึก อปพร. เพื่อเพิ่มจำนวน อปพร.  ในตำบล และฝึกทบทวน อปพร.
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ อปพร.
	จัดการฝึกเพื่อเพิ่มจำนวนอปพร. และฝึกทบทวน
อปพร.ที่มีอยู่เดิม
	500,000.-

	
	
	
	ร้อยละของ  อปพร.ที่เพิ่มมากขึ้น
	อปพร.มีความรู้ความ

สามารถเพิ่มขึ้น
	สำนักงาน

	๔.
	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  หมู่ที่  ๑ – ๘
	เพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชน  
หมู่ที่  ๑ – ๘
	ติดตั้งกล้องวงจรปิด  หมู่ที  ๑ – ๘
	
	
	
	๖๐๐,๐๐๐.-

	ประชาชนมีความปลอดภัย
	ประชาชนมีความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
	กองช่าง


ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒.  การส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิต  และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ








ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม








2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

















2.4  แผนงาน  การเกษตร














	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๑
	โครงการสนับสนุนกลุ่มปลูกผัก หมู่ที่ 1-8
	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่  1-8 มีอาชีพเสริมและมีรายได้ที่เพียงพอ
	สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มปลูกผัก  หมู่ที่  1-8
	
	25,000.-


	
	
	ร้อยละประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มมากขึ้น
	ประชาชนหมู่ที่  1 -8 มีอาชีพเสริมและมีรายได้
ที่เพียงพอ
	สำนักงาน
ปลัด

	๒
	โครงการสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงสุกร  หมู่ที่  1-8
	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่  1-8  มีอาชีพเสริมและมีรายได้
ที่เพียงพอ
	สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มเลี้ยงสุกร  หมู่ที่  1-8
	
	
	
	30,000.-
	ร้อยละประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มมากขึ้น
	ประชาชนหมู่ที่  1 -8 มีอาชีพเสริมและมีรายได้
ที่เพียงพอ
	สำนักงาน
ปลัด

	๓
	โครงการส่งเสริมกลุ่มแก๊สชีวภาพ  หมู่ที่  ๑ – ๘
	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1-8  มีอาชีพเสริมและมีรายได้ที่เพียงพอ
	สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์ให้แก่กลุ่มแก๊สชีวภาพ
	
	
	50,000.-


	
	ร้อยละประชาชนมีอาชีพเสริม
	ประชาชนหมู่ที่ 1-8 มีอาชีพ
	สำนักงาน
ปลัด

	๔
	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
	เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	จัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
	80,000.-

	
	
	
	ร้อยละของประชาชนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	ประชาชนรู้และเข้าในเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจเพียงพอ
	สำนักงาน
ปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	5.
	โครงการสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงสัตว์  หมู่ที่  1-8
	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่  1-8 มีอาชีพเสริมและรายได้ที่เพียงพอ
	สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่ กลุ่มเลี้ยงสัตว์  หมู่ที่  1-8
	50,000.-
	
	
	
	ร้อยละประชาชนมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
	ประชาชนหมู่ที่ 1-8 มีอาชีพเสริมและมีรายได้ที่เพียงพอ
	สำนักงานปลัด

	๖.
	โครงการสนับสนุนกลุ่มปุ๋ยหมัก  หมู่ที่ ๑ – ๘

	เพื่อให้ประชากรหมู่ที่  1-8 มีอาชีพเสริมและรายได้ที่เพียงพอ
	สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ให้แก่กลุ่มปุ๋ยหมัก หมู่ที่  1-8
	
	30,000.-
	
	
	ร้อยละประชาชนมีอาชีพเสริม
	ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้ที่เพียงพอ
	สำนักงาน

	๗.
	โครงการสนับสนุนพันธุ์ข้าว  หมู่ที่ 1 - 8
	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1-8  มีอาชีพเสริมและมีรายได้
ที่เพียงพอ
	สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่
ประชาชน  หมู่ที่ 1-8
	
	
	
	50,000.-


	ร้อยละประชาชนมีอาชีพเสริมมี
	ประชาชนหมู่ที่ 1-8 มีอาชีพ
เสริมและมีรายได้ที่เพียงพอ
	สำนักงาน
ปลัด

	8.
	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มทำนา  หมู่ที่  ๑  -  ๘
	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1-8  มีอาชีพเสริมและมีรายได้
ที่เพียงพอ
	สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่
ประชาชน  หมู่ที่ 1-8
	
	
	50,000.-


	
	ร้อยละประชาชนมีอาชีพเสริมมี
	ประชาชนหมู่ที่ 1-8 มีอาชีพ
เสริมและมีรายได้ที่เพียงพอ
	สำนักงาน
ปลัด

	9.
	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มปลูกหญ้า  หมู่ที่  ๑  -  ๘
	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1-8  มีอาชีพเสริมและมีรายได้
ที่เพียงพอ
	สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่
ประชาชน  หมู่ที่ 1-8
	
	
	
	50,000.-


	ร้อยละประชาชนมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
	ประชาชนหมู่ที่ 1-8 มีอาชีพ
เสริมและมีรายได้ที่เพียงพอ
	สำนักงาน
ปลัด


ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒.  การส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิต  และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ








ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม








2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต


















2.5  แผนงาน   บริหารงานทั่วไป
















	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมบุคลากร
	เพื่อให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
	ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
ในด้านต่างๆ
	300,000.-


	
	
	
	ร้อยละมีบุคลากรที่ชำนาญในการปฏิบัติงาน
	บุคลากรมีความชำนาญ
ในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น
	สำนักงาน
ปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการพัฒนาศักยภาพของครู  และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล
	เพื่อให้ครูและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุลมีความรู้เพิ่มขึ้น
	ครูและผู้ช่วยครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุลเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง
เพื่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้น
	30,000.-

	
	
	
	ร้อยละของผู้ช่วยครูที่เพิ่มมากขึ้น
	ครูและผู้ช่วยครูของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโคกพิกุลมีความรู้เพิ่มขึ้น
	สำนักงาน
ปลัด

	3.
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ  พ.ร.บ.  ข้อมูลข่าวสาร
	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับ  พ.ร.บ.  ข้อมูลข่าวสาร
	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ  พ.ร.บ.  ข้อมูลข่าวสาร
	
	
	30,000.-
	
	ร้อยละมีบุคลากรที่ชำนาญในการปฏิบัติงาน
	บุคลากรมีความชำนาญ
ในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น
	สำนักงาน
ปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๔.
	โครงการทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต. พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง  และผู้นำชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ  อบต. 
	เพื่อเพิ่มความรู้ความ
สามารถของผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต. พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนหรือผู้ที่ฯลฯ
	นำคณะของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนหรือผู้ที่ฯลฯ เข้าศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ
	๔๕0,000.-


	
	
	
	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ
	ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต. พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนหรือผู้ที่ ฯลฯ มีความรู้เพิ่มมากขึ้น
	สำนักงาน
ปลัด

	๕.
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ดูแลสุขภาพในตำบลนาโยงใต้ 
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ อสม. ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
	เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ดูแลสุขภาพในตำบลนาโยงใต้
	๒๕0,000.-

	
	
	
	ร้อยละมีความรู้ดูแลสุขภาพ
	มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
	สำนักงาน
ปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖.
	โครงการศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ
	เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในสังคม
	นำผู้สูงอายุเข้าศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ
	๒๒0,000.-

	
	
	
	ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ
	ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีประโยชน์
	สำนักงาน
ปลัด

	๗.
	โครงการเข้าวัดฟังธรรม
	เพื่อให้คณะของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างเข้าวัดฟังธรรม
	คณะของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างเข้า
	๒๐,๐๐๐.-
	
	
	
	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ
	ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต. พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง
	สำนักงาน
ปลัด


ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒.  การส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิต  และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ








ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม








2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต


















2.6  แผนงาน   การศึกษา

















	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนเพาะปัญญา  ในพระอุปถัมภ์
	  เพื่อให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนเพาะปัญญา
มีสุขภาพที่ดี
	จัดอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
	517,000.-

	
	
	
	ร้อยละของเด็กที่ได้รับอาหารเสริม  (นม)
	เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดี
	สำนักงาน

ปลัด

	2
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน 
วัดโคกพิกุล
	  เพื่อให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดโคกพิกุล
มีสุขภาพที่ดี
	จัดอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนวัดโคกพิกุล
	125,000.-


	
	
	
	ร้อยละของเด็กที่ได้รับอาหารเสริม  (นม)
	เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดี
	สำนักงาน
ปลัด

	3
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล
	เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุลมีสุขภาพดี
	จัดอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กวัดโคกพิกุล
	41,160.-


	
	
	
	ร้อยละของเด็กที่ได้รับอาหารเสริม  (นม)
	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพดี
	สำนักงาน

	๔
	โครงการเปิดโลกใบใหญ่ให้ลูกน้อย
	เพื่อเป็นการเตรียมการให้เด็กมีความพร้อมในการอยู่ร่วมกับสังคม
	จัดกิจกรรมเปิดโลกใบใหญ่ให้ลูกน้อย
	20,000.-


	
	
	
	ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ
	เด็กมีความพร้อมในการอยู่กับสังคม


	สำนักงาน

ปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๕
	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุลมีอาหารรับประทานอย่าง

เพียงพอ
	จ้างเหมาอาหารกลางวันให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุลรับประทาน
	50,000.-


	
	
	
	ร้อยละของเด็ก  ศพด.  ได้รับประทางอาหารเพียงพอ
	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดโคกพิกุลมีอาหารกลางวัน
รับประทานที่เพียงพอ
	สำนักงาน
ปลัด

	๖
	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล
	เพื่อให้คณะกรรมการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุลได้มีส่วนร่วมในการจัด
วางระบบการเรียนการสอน
	จัดประชุมคณะกรรมการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
โคกพิกุลทุกเดือน
	30,000.-


	
	
	
	ร้อยละของคณะกรรมการที่เข้าร่วมโครงการ
	คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดโคกพิกุลได้พบปะ
พูดคุยเกี่ยวกับการวางระบบ

การเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล
	สำนักงาน
ปลัด


ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒.  การส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิต  และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ








ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม








2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต


















2.7  แผนงาน   เคหะและชุมชน
















	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย  หมู่ที่  ๑  -  ๘
	เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้กับประชาชน
	ติดตั้งระบบเสียงตามสาย

	
	600,000.-


	
	
	ร้อยละของประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
	ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูล ข่าวสารเพิ่มขึ้น
	กองช่าง

	๒
	โครงการซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย
	เพื่อซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย
	ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย
	๕๐,๐๐๐.-


	
	
	
	ร้อยละระบบเสียงตามสายมีสภาพใช้งานได้ดี
	ประชาชนสามารถใช้งานระบบเสียงตามสายได้ดี
	กองช่าง

	๓.
	โครงการขยายเขตระบบเสียงตามสาย  หมู่ที่  ๑ – ๘
	เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้กับประชาชน
	ขยายเขตระบบเสียงตามสาย

	
	
	600,000.-


	
	ร้อยละของประชาชนขยายเขตเสียตามสาย
	ร้อยละของประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
	กองช่าง


ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  -


















ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน










3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
















3.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป
















	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	1.
	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล และกลุ่มต่างๆ  หมู่ที่  ๑  -  ๘
	เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของประชาคมและกลุ่ม

ต่างๆ
	จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
	30,000.-


	
	
	
	ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วม
	ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น
	สำนักงาน
ปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการ อบต.เคลื่อนที่
	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
	จัด อบต.เคลื่อนที่พบประชา
	
	30,000.-


	
	
	ร้อยละประชาชนที่เข้าร่วม
	ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น
	สำนักงาน
ปลัด

	๓.
	โครงการจัดเวทีประชาคมติดตามนโยบายสาธารณะ  
	มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อติดตามนโยบายสาธารณะ
	จัดเวทีประชุมประชาคม
	
	
	๓๐,๐๐๐.-

	
	ร้อยละของประชาชนรับรู้เรื่องนโยบายสาธารณะ
	ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามนโยบายสาธารณะ
	สำนักงาน
ปลัด

	๔.
	โครงการจัดประชุมผู้ปกครองเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล
	เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองของเด็กเล็กเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน
	จัดประชุมผู้ปกครองเด็ก

เล็กวัดโคกพิกุล
	5,000.-


	
	
	
	ร้อยละของผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ
	ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด
การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
	สำนักงาน
ปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๕.
	โครงการส่งเสริมมัคคุเทศชุมชนประจำตำบลนาโยงใต้
	เพื่อส่งเสริมให้มัคคุเทศชุมชนประจำตำบล
	กลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลนาโยงใต้
	
	
	
	๓๐,๐๐๐.-

	ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีรายได้
	เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในตำบล
	สำนักงาน
ปลัด

	๖.
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้
	เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาโยงใต้
	๒5,000.-


	
	
	
	ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
	ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด
การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
	สำนักงาน
ปลัด

	๗.
	โครงการเวทีประชาคมการพัฒนาแบบบูรณาการ
	เพื่อให้มีเวทีประชาคมในการพัฒนาแบบบูรณาการ
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาโยงใต้
	
	
	๓๐,๐๐๐.-
	
	ประชาชนมีส่วนร่วมในเวทีประชาคมการพัฒนาแบบบูรณาการ
	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาแบบบูรณาการ
	สำนักงานปลัด

	๘.
	โครงการตำบลสร้างสุข
	เพื่อส่งเสริมการสร้างให้ตำบลมีความสุข
	จัดทำโครงการตำบลสร้างสุข
	๔๐,๐๐๐.-
	
	
	
	จัดทำโครงการตำบลสร้างสุข
	สนับสนุนกลุ่มตำบลสร้างสุข
	สำนักงานปลัด

	๙
	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ปฏิบัติงานของ อปพร.
	เพื่อให้เจ้าหน้าที่
อปพร. มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
	จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่ศูนย์  อปพร.
	50,000.-

	
	
	
	มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอ
	เจ้าหน้าที่ 
อปพร. มีเครื่องมือ

ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
	สำนักงาน
ปลัด

	๑๐
	โครงการจัดทำเว็ปไซรต์ของ อบต.
	เพื่อให้ อบต.มีช่องทางในการสื่อสารเพิ่มขึ้น
	จ้างทำเว็ปไซรต์ประจำ อบต
	30,000.-

	
	
	
	ประชาชนมีช่องทางในการสื่อสาร
	อบต.มีช่องทางในการสื่อ
เพิ่มขึ้น
	สำนักงาน

ปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๑๑
	โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดโคกพิกุล
	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุลมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
	จัดซื้อวัสดุให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดโคกพิกุล
	30,000.-


	
	
	
	ร้อยละของเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคก

พิกุลมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกาจัดการเรียนการสอน
	สำนักงาน

ปลัด

	12.
	โครงการจัดการเลือกตั้ง
	เพื่อจัดการเลือกตั้งตำแหน่งของ

นายก อบต. และสมาชิกสภา  อบต.
	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเมื่อถึงกำหนดวาระการ

เลือกตั้งและแทนตำแหน่งว่าง
	400,000.-


	
	
	
	ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ
	ดำเนินการเลือกตั้งด้วยความ

ยุติธรรม
	สำนักงาน

ปลัด

	๑๓
	โครงการจัดทำวารสาร
	เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงาน 
	จัดทำวารสาร
	๑๐0,000.-

	
	
	
	เพื่อให้ระชาชนได้รับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงาน
	ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงาน  
	สำนักงานปลัด


ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืนในอนาคต






ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน




4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว











4.๑  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป
















	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๑
	โครงการจัดการขยะในครัวเรือน
	เพื่อให้มีการจัดการขยะในครัวเรือน
	ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลนาโยงใต้
	
	
	30,000.-


	
	ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วม
	ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
	สำนักงาน
ปลัด

	๒
	โครงการคัดแยกขยะ
	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ
	จัดกิจกรมรณรงค์  ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
	
	๓๐,๐๐๐.-
	
	
	ประชาชนที่เข้าร่วม
	ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
	สำนักงานปลัด


ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืนในอนาคต





ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว










4.๒  แผนงาน   การเกษตร















	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	1.
	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติให้กับประชาชน
	จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร จำนวน 1 ครั้ง
	30,000.-


	
	
	
	ประชาชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	ประชาชนมีความหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
	สำนักงาน
ปลัด

	2.
	โครงการปลูกต้นไม้ 2 ข้างถนนและที่สาธารณประโยชน์
	เพื่อให้ 2 ข้างถนน   ที่สาธารณประโยชน์

มีความสวยงามและร่มรื่น
	ปลูกต้นไม้ 2 ข้างถนนและที่สาธารณประโยชน์
	20,000.-


	
	
	
	ร้อยละมีต้นไม้เพิ่มมากขึ้น
	ถนนในเขต อบต. และที่สาธารณะมีความสวยงาม
	สำนักงาน
ปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมคลองนางน้อย
	เพื่อป้องกันการพังทลายของบริเวณริมคลองนางน้อย
	ปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมคลองนางน้อย
	20,000.-

	
	
	
	มีพนังกั้นน้ำเพิ่มมากขึ้น
	พนังกั้นน้ำมีความแข็งแรงและไม่พังทลาย
	สำนักงาน
ปลัด

	๔.
	โครงการกำจัดวัชพืชห้วยสาคู
	เพื่อกำจัดวัชพืชห้วยสาคู
	กำจัดวัชพืชบริเวณห้วยสาคู
	๙๐,๐๐๐.-

	
	
	
	น้ำบริเวณห้วยสาคูไหลสะดวก
	ห้วยสาคูไม่มีวัชพืชทำให้น้ำไหลสะดวก
	กองช่าง

	๕.
	โครงการฟื้นฟูห้วยสาคู  -  คลองสั่งนา  
	เพื่อฟื้นฟูห้วยสาคูและคลองสั่งนา
	ฟื้นฟูห้วยสาคูและคลองสั่งนา
	๓๐,๐๐๐.-
	
	
	
	ห้วยสาคูและคลองสั่งนามีความสมบูรณ
	ห้วยสาคูและคลอง
สั่งนา
	สำนักงานปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	6.
	โครงการส่งเสริมเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม
	เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติให้กับเยาวชนและประชาชน
	จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร 
	30,000.-


	
	
	
	เยาวชนและประชาชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	เยาวชนและประชาชนมีความหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
	สำนักงาน
ปลัด

	7.
	โครงการล้างสารพิษเพื่อสุขภาพ
	เพื่อล้างสารพิษเพื่อสุขภาพ
	ประชาชนในพื้นที่ไม่มีสารพิษ
	20,000.-


	
	
	
	ร้อยละของประชากรไม่มีสารพิษ
	ประชากรในพื้นที่ลดสารพิษในร่างกาย
	สำนักงาน
ปลัด

	๘
	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
	เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	จัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
	80,000.-

	
	
	
	ร้อยละของประชาชนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	ประชาชนรู้และเข้าในเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจเพียงพอ
	สำนักงาน
ปลัด

	๙
	โครงการรณรงค์การงดทิ้งขยะ
ลงในแม่น้ำลำคลองและริมถนน
	เพื่อให้ประชาชนมี
ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
	จัดกิจกรรมรณรงค์

	๒๐,000.-


	
	
	
	ร้อยละขอประชาชนรักษาสภาพแวดล้อม
	ประชาชนมีความตระหนัก
ในคุณค่าของทรัพยากร

ธรรมชาติ
	สำนักงาน
ปลัด


ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืนในอนาคต






ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน




4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว











4.3  แผนงาน  เคหะและชุมชน                       














	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	1.
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.
	เพื่อให้ อบต.นาโยงใต้มีสถานที่ปฏิบัติงานที่สวยงามเหมาะสม
	ปรับภูมิทัศน์อาคารบริเวณ 
	250,000.-


	
	
	
	ร้อยละมีสถานที่พักผ่อนเพิ่มมากขึ้น
	ประชาชนมีสถานที่ไว้พักผ่อน
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  หมู่ที่ 1-8 
	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่  1 – 8 มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	ยกระดับพื้นที่สาธารณะ
พร้อมทั้งสร้างศาลาที่พัก
	
	740,000.-


	
	
	ร้อยละมีสถานที่พักผ่อนเพิ่มมากขึ้น
	ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักสงฆ์พระพุทธบาทควนสงฆ์  หมู่ที่  ๓
	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใน
	ปรับภูมิทัศน์สำนักสงฆ์พระ
พทุธบาทควนสงฆ์
	
	
	๓๐๐,๐๐๐.-

	
	ร้อยละของสถานที่พักผ่อนที่เพิ่มมากขึ้น
	ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน
	กองช่าง

	๔.

	โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบริเวณคลองนางน้อย
	เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์
	ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้

	
	
	
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-

	ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้

	เยาวชนและประชาชนมีศูนย์เรียนรู้
	กองช่าง


	๕
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล
	เพื่อให้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กมีที่ผักผ่อน
	ปรับภูมิทัศน์อาคารบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
	2๐0,000.-


	
	
	
	ร้อยละมีสถานที่พักผ่อนเพิ่มมากขึ้น
	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และประชาชนมีสถานที่ไว้พักผ่อน
	กองช่าง


ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  -


















ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น






5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น















5.1  แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ














	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	1.
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
	เด็กในตำบล
นาโยงใต้
	๒๕0,000.-


	
	
	
	ร้อยละของเด็กและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
	เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
	สำนักงาน
ปลัด

	2.
	โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ
	เพื่ออนุรักษ์สืบทอด
ประเพณีอันดีงาม
	จัดงานวันผู้สูงอายุ
ในตำบล
	๒๙0,000.-


	
	
	
	ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
	ประชาชนมีความสามัคคี

และช่วยอนุรักษ์ประเพณี
	สำนักงาน
ปลัด

	3.
	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
	เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น
	จัดงานวันลอยกระทง
	๕0,000.-
	
	
	
	ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
	ประชาชนมีความผูกพันกับสถาบันศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
	สำนักงาน
ปลัด

	๔
	โครงการจัดงานประเพณีลากเรือพระ
	เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น
	จัดงานประเพณีลากพระ
	๑๕0,000.-

	
	
	
	ร้อยละของประชาคนที่เข้าร่วมโครงการ
	ประชาชนมีความสามัคคีและช่วยอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
	สำนักงาน
ปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๕
	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันว่าวไทย
	เพื่ออนุรักษ์สืบทอด
ประเพณีอันดีงาม
	จัดงานวันแข่งขันว่าวไทย
	๓0,000.-


	
	
	
	ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
	ประชาชนมีความสามัคคี

และช่วยอนุรักษ์ประเพณี
	สำนักงาน
ปลัด

	๖
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	เพื่อให้ประชาชนในตำบลความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
	ประชาชนในตำบลมีความพอเพียง
	๕๐,๐๐๐.-

	
	
	
	ร้อยละประชาชนมีความพอเพียงพออยู่พอกิน
	ประชาชนในตำบลมีความพอเพียง
	สำนักงานปลัด

	๗
	โครงการหมู่บ้านถือศีล  ๕
	เพื่อให้ประชาชนถือศีล  ๕  
	ประชาชนถือศีล  ๕  
	๔๐,๐๐๐.-

	
	
	
	ร้อยละประชาชนถือศีล  ๕
	ประชาชนถือศีล  ๕
	สำนักงานปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔)
สำหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒.  การส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิต  และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ








ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม








2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต


















2.๑  แผนงาน  การศึกษา             
















	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	
	

	1
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนเพาะปัญญา  ในพระอุปถัมภ์
	เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเพาะปัญญา  ในพระอุปถัมภ์  มีสุขภาพที่ดี
	จัดอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนโรงเรียน

เพาะปัญญา  ในพระอุปถัมภ์ฯ
	850,000.-


	
	
	
	ร้อยละของเด็กมีสุขภาพที่ดี
	เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดี
	สำนักงาน
ปลัด
	โรงเรียนเพาะปัญญา  ในพระอุปถัมภ์ ฯ

	2
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดโคกพิกุล
	เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโคกพิกุลมีสุขภาพที่ดี
	จัดอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนโรงเรียน

วัดโคกพิกุล
	150,000.-


	
	
	
	ร้อยละของเด็กมีสุขภาพที่ดี
	เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดี
	สำนักงาน
	โรงเรียนวัดโคกพิกุล

	3
	โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะมโนราห์หนังตะลุงและกลองยาวในท้องถิ่น
	เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความรู้สึกรักและหวงแหน
ในศิลปะพื้นบ้าน
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ
	100,000.-


	
	
	
	ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ
	เด็กนักเรียนมีความรู้สึกรักและหวงแหนศิลปะพื้นบ้าน
	สำนักงานปลัด
	โรงเรียนเพาะปัญญา  ในพระอุปถัมภ์ ฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	
	

	๔
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
	เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในหลักธรรมเบื้องต้น
	สนับสนุนงบประมาณให้
แก่โรงเรียนเพาะปัญญา  ในพระอุปถัมภ์ฯ
	43,000.-


	
	
	
	ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ
	เด็กนักเรียนมีความรู้ในลักธรรมเบื้องต้น
	สำนักงานปลัด
	โรงเรียนเพาะปัญญา  ในพระอุปถัมภ์ ฯ

	๕
	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ทางด้านกีฬา และห่างไกลยาเสพติด
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนเพาะปัญญา  ในพระอุปถัมภ์ฯ
	4๐0,000.-


	
	
	
	ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ
	เด็กนักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางด้านกีฬา และไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
	สำนักงาน
ปลัด
	โรงเรียนเพาะปัญญา  ในพระอุปถัมภ์ ฯ

	๖
	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
	เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในหลักธรรมเบื้องต้น
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนวัดโคกพิกุล
	32,600.-


	
	
	
	ร้อยละของเด็กสนใจวัฒนธรรมไทย
	เด็กนักเรียนมีความสนใจ
วัฒนธรรมไทย
	สำนักงาน
ปลัด
	โรงเรียนวัดโคกพิกุล

	๗
	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
	เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนวัดโคกพิกุล
	๒๐,000.-


	
	
	
	ร้อยละของเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น
	เด็กนักเรียนมีความรู้ในหลัก
	สำนักงาน
ปลัด
	โรงเรียนวัดโคกพิกุล

	๘
	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ทางด้านกีฬา และห่างไกลยาเสพติด
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนโคกพิกุล

	40,000.-


	
	
	
	ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ
	ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ
	สำนักงาน
ปลัด
	โรงเรียนวัดโคกพิกุล

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	
	

	๙
	โครงการขนมไทย  ตามเทศกาลส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
	เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน
เพาะปัญญา  ในพระอุปถัมภ์ฯ
	4๐,000.-


	
	
	
	ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
	เด็กนักเรียนมีความรู้ในหลักธรรมเบื้องต้น
	สำนักงานปลัด
	โรงเรียนเพาะปัญญา  ในพระอุปถัมภ์ ฯ


ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ












ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน









3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน











  

  

3.๑  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป    















	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	
	

	๑.
	โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองตรัง
	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.
	สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.
	14,000.-

	
	
	
	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีอุปกณ์ที่เพียงพอ
	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ  
มีอุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
	สำนักงาน
ปลัด
	ท้องถิ่น
อ.เมืองตรัง

	๒
	โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว  
	เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างบุคคลในครอบครัว
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่

ศูนย์พัฒนาครอบครัว
	40,000.-

	
	
	
	ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ
	บุคคลในครอบครัวมี

ความสามัคคีเพิ่มขึ้น
	สำนักงาน

ปลัด
	ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนาโยงใต้  


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔)
สำหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด
-

















ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์






๑.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
















๑.๑  แผนงาน
เคหะและชุมชน














.
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	๑
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต  สายชลประทาน – นาบินหลา  หมู่ที่  ๒
	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก
	ถนน  กว้าง  ๔-๖  เมตร  ระยะทาง  ๙๗๐  เมตร
	๓,๐๐๐,๐๐๐.-
	
	
	
	เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
	กองช่าง


บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	

	๑
	-บริหารงานทั่วไป
-เคหะและชุมชน
	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	โครงการจัดซื้อตู้ใส่เอกสาร
	จัดซื้อตู้สำหรับใส่เอกสารของสำนักงาน  
	๔๐,000.-

	
	
	
	สำนักงาน
ปลัด
,กองคลัง

	๒
	-บริหารงานทั่วไป
-เคหะและชุมชน
	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
	๑๔0,000.-

	
	
	
	สำนักงาน
ปลัด ,
กองช่าง, กองคลัง

	๓
	-บริหารงานทั่วไป

	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำขนาดเล็ก
	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำขนาดเล็ก
	๗๐๐,๐๐๐.-
	
	
	
	สำนักงานปลัด

	๔
	-บริหารงานทั่วไป
	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
	โครงการจัดซื้อถังน้ำ ขนาด ๒,๐00 ลิตร
	จัดซื้อถังน้ำขนาด ๒,๐00 ลิตร
	๒๐,000.-
	
	
	
	สำนักปลัด

	๕
	-บริหารงานทั่วไป
-เคหะและชุมชน
	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้
	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้
	
	
	๒0,000.-


	
	สำนักงาน 
ปลัด, กองคลัง ,กองช่าง

	๖
	-บริหารงานทั่วไป
	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
	โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียง
	จัดซื้อชุดเครื่องเสียง
	
	
	
	๑๕๐,๐๐๐.-
	สำนักงานปลัด


	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	

	๗
	-บริหารงานทั่วไป
	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว
	โครงการติดผ้าม่านภายใน อบต.
	ติดตั้งผ้าม่านภายใน อบต.
	
	
	30,000.-

	
	สำนักงาน

ปลัด

	๘
	-บริหารงานทั่วไป
	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว
	โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  
	100,000.-


	
	
	
	สำนักงานปลัด

	๙
	-บริหารงานทั่วไป
	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
	โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  
	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
	
	
	
	3๐,๐๐๐.-
	สำนักงานปลัด

	๑๐
	-บริหารงานทั่วไป
	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	โครงการจัดซื้อเก้าอี้แถว  ๓  ที่นั่ง  
	จัดซื้อเก้าอี้แถว  ๓  ที่นั่ง
	๖๐,๐๐๐.-
	
	
	
	สำนักงานปลัด

	๑๑
	-เคหะและชุมชน
	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์การเกษตร
	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์
	จัดซื้อเครื่อง
สูบน้ำ
	
	๔๐,๐๐๐.-
	
	
	กองช่าง

	๑๒
	-บริหารงานทั่วไป
	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่ง
	โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
	จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  จำนวน 1 คัน
	
	
	๘๕๐,๐๐๐.-
	
	สำนักงานปลัด

	๑๓
	-บริหารงานทั่วไป
	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก
	จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก
ไว้บริการประชาชน
	๑๐๐,๐๐๐.-
	
	
	
	สำนักงานปลัด

	๑๔
	-บริหารงานทั่วไป
	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุม
	จัดซื้อโต๊ะประชุม
ไว้บริการประชาชน
	100,000.-


	
	
	
	สำนักงานปลัด

	๑๕
	-บริหารงานทั่วไป
	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน
	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน
	
	
	
	๒0,000.-
	สำนักงาน

ปลัด


	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	

	๑๖
	-บริหารงานทั่วไป
	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
	โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  
	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  
	
	
	๑๓,000.-

	
	สำนักงานปลัด

	๑๗
	-บริหารงานทั่วไป
	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
	โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น
	จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น
	
	
	๒0,000.-


	
	สำนักงานปลัด

	๑๘
	-บริหารงานทั่วไป
	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ประชุม
	จัดซื้อเก้าอี้ประชุม
ไว้บริการประชาชน
	
	
	
	100,000.-


	สำนักงานปลัด

	๑๙
	-บริหารงานทั่วไป
	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  
	จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ
	
	
	
	๑๕0,000.-


	สำนักงานปลัด

	๒๐
	-บริหารงานทั่วไป
-เคหะและชุมชน
	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ
	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ
	๔0,000.-

	
	
	
	สำนักงานปลัด

	๒๑
	-บริหารงานทั่วไป
-เคหะและชุมชน
	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	โครงการจัดซื้อเครื่อง
พริ้นเตอร์
	จัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์
	๘0,000.-

	
	
	
	สำนักงานปลัด

	๒๒
	-บริหารงานทั่วไป
	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์การเกษตร
	โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
	
	๒๐,๐๐๐.-
	
	
	สำนักงานปลัด

	๒๓
	-บริหารงานทั่วไป
	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
	โครงการจัดซื้อเตียงเด็ก
	จัดซื้อเตียงเด็กให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล
	๓๐,๐๐๐.-
	
	
	
	สำนักงานปลัด


ส่วนที่  ๕  การติดตามและประเมินผล

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนน

	๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	20

	๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	15

	๓.  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย
	๖๕

	     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(๑๐)

	     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	(๑๐)

	     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(๑๐)

	     ๓.๔  วิสัยทัศน์
	(๕)

	     ๓.๕  กลยุทธ์
	(๕)

	     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ
	(๕)

	     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์
	(๕)

	     ๓.๘  แผนงาน
	(๕)

	     ๓.๙   ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	(๕)

	     ๓.๑๐  ผลผลิต/โครงการ
	(๕)

	รวม
	๑๐๐


	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ  เช่น  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบลลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ  ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ  ด้านการเมือง/การปกครอง  เช่น  เขตการปกครอง  การเลือกตั้ง ฯลฯ
	๒๐
(๓)
	

	
	(๒)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง  เช่น  เขตการปกครอง  การเลือกตั้ง  ฯลฯ  ประชากร  เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
	(๒)
	

	
	(๓)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม  เช่น  การศึกษา  สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด  การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
	(๒)
	

	
	(๔)  การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  หรือการใช้ข้อมูล  จปฐ.
	(๒)
	

	
	(๕)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ  เช่น  การเกษตร  การประมง  การปศุสัตว์  การบริการ  การท่องเที่ยว  
อุตสาหกรรม  การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ  แรงงาน ฯลฯ  และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
	(๒)
	

	
	๖)  ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  เช่น  การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  ฯลฯ  และอื่นๆ
	(๒)
	

	
	๗)  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  น้ำ  ป่าไม้  ภูเขา  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ฯลฯ
	(๒)
	

	
	๘)  การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล  จปฐ.
	(๒)
	

	
	๙)  การประชุมประชาคมท้องถิ่น  รูปแบบ  วิธีการ  และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(๓)
	

	๒.  การวิเคราะห์  
สภาวการณ์และศักยภาพ
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๑)  การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ Thailand 4.0
	๑๕
(๒)
	

	
	๒)  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้  สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
	(๑)
	


	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๒.  การวิเคราะห์  
สภาวการณ์และศักยภาพ
	๓)  การวิเคราะห์ทางสังคม  เช่น  ด้านแรงงาน  การศึกษา  สาธารณสุข  ความยากจน  อาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น
	(๒)
	

	
	๔)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  การส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มทางสังคม  การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ  สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป  เป็นต้น
	(๒)
	

	
	๕)  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม  พื้นที่สีเขียว  ธรรมชาติต่างๆ  ทางภูมิศาสตร์  กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น  การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
	(๒)
	

	
	๖)  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่  S-Strength  (จุดแข็ง)  W-Weakness  (จุดอ่อน)  O-Opportunity  (โอกาส)  และ  T-Threat  (อุปสรรค)
	(๒)
	

	
	๗)  สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่  มีการนำเสนอปัญหา  ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา  แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา  การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
	(๒)
	

	
	๘)  สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  -  ๒๕๖๐  เช่น  สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
	(๑)
	

	
	๙)  ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  -  ๒๕๖๐  เช่น  ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ  ผลกระทบ  และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  -  ๒๕๖๐
	(๑)
	

	๓.  ยุทธศาสตร์
๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ  Thailand  4.0
	๖๕
(๑๐)
	


	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔  วิสัยทัศน์
๓.๕  กลยุทธ์
๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)

๓.๘  แผนงาน
๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
๓.๑๐  ผลผลิต/โครงการ


	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จังหวัด  และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand  4.0
	(๑๐)
	

	
	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์  คสช.  และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  และ Thailand  4.0 
	(๑๐)
	

	
	วิสัยทัศน์  ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
	(๕)
	

	
	
	
	

	
	แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ  ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์  หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
	(๕)
	

	
	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น  มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
	(๕)
	

	
	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง  ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์
	(๕)
	

	
	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์  ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์  จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน  นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
	(๕)
	

	
	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒   Thailand  4.0  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(๕)
	

	
	ผลผลิต/โครงการ  เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด  กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน  ลักษณะเดียวกัน  เป็นต้น  เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน
	(๕)
	

	รวมคะแนน
	๑๐๐
	



๒.  การติดตามและประเมินผลโครงการ
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนน

	๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
	๑๐

	๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	๑๐

	๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	๑๐

	๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
	๑๐

	๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย
	๖๐

	     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ
	๕

	     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
	๕

	     ๕.๓  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
	5

	     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี
	๕

	     ๕.๕  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	5

	     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand  4.0 
	5

	     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
	๕

	     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
	5

	     ๕.๙  งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)
	๕

	     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	๕

	     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด  (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
	5

	     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	๕

	รวม
	๑๐๐


	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ใช้การวิเคราะห์  SWOT  Analysis/Demand  (Demand  Analysis)/Global  Demand  และ  Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม , ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
	(๑๐)

	

	๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	๑)  การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ  เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ  เช่น  การวัดจำนวนโครงการ  กิจกรรม  งานต่างๆ  ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่  จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลัก  ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
๒)  วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ  (Impact)  โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ  (Quantitative)
	(๑๐)
	

	๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่สี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	๑)  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ  มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการกิจกรรมงานต่างๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่  ประชาชนพึงพอใจหรือไม่  สิ่งของ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  การดำเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง  คงทน  ถาวร  สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่งเป็นไป  ตามหลักประสิทธิผล  (Dffectiveness)  ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
๒)  วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ  (Impact)  โครงการที่ดำเนินงานในเชิงคุณภาพ  (Qualitative)
	(๑๐)
	

	๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
	๑)  วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ  จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT  Analysis/Demand  (Demand  Analysis)/Global  Demand/Trend  และหลักการบูรณาการ  (integration)  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
๒)  วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ที่เกิดจากด้านต่างๆ  ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน  หลักประชารัฐ  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  (Local  Sufficiency  Economy  Plan  :  LSEP  
	(๑๐)
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	๕.  โครงการพัฒนา
๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ

	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มี  วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้  ชื่อโครงการมีความชัดเจน  มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
	๖๐
(๕)
	

	๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ

	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน  (Clear  objective)  โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ  สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล  วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้ชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
	(๕)
	

	๕.๓  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร  มีผลผลิตอย่างไร  กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน  และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก  ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
	(๕)
	

	๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี

	โครงการสองคล้องกับ  (๑)  ความมั่นคง  (๒)  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (๓)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (๔)  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (๕)  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (๖)  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้เกิดความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  
	(๕)
	

	
	
	
	

	๕.๕  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้อง  กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๒  โดย  (๑)  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (๒)  ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  (๓)  ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  (๔)  ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย  ๒๕๗๙  (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน  ๕  ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว  ภายใต้แนวทางการพัฒนา  (๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  (๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  (๓)  การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  (๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  (๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
	(5)
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	๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand  4.0

	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  Value-Based  Economy  หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม  ทำน้อย  ได้มาก  เช่น  (๑)  เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า  โภคภัณฑ์ไปสู่สิ้นค้าเชิงนวัตกรรม  (๒)  เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม  ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  (๓)  เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า  ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ  ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ  เช่น  ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข  วัฒนธรรม  ฯลฯ
	(5)
	

	๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้  นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
	(๕)
	

	๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ
	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ  เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  (LSEP)
	(๕)
	

	๕.๙  งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ  ๕  ประกาศในการจัดทำโครงการได้แก่  (๑)  ความประหยัด  (Economy)  (๒)  ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  (๓)  ความมีประสิทธิผล  (Effectiveness)  (๔)  ความยุติธรรม  (Equity)  (๕)  ความโปร่งใส  (Transparency)
	(๕)
	

	
	
	
	

	๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ

	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง  หลักของราคากลาง  ราคากลางท้องถิ่น  มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  เงินสะสม  หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ
	(๕)
	

	๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด  (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key  Performance  Indicator  :  KPI)  ที่สามารถวัดได้  (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล  (effectiveness)  ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency)  ได้  เช่น  การกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละการกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ  (การคาดการณ์  คาดว่าจะได้รับ)
	(๕)
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	๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์  ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง  (๑)  มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง  ในการดำเนินงานตามโครงการ  (๒)  วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้  (๓)  ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  (๔)  เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง  (๕)  ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
	 (๕)
	

	
	รวมคะแนน
	๑๐๐
	



๓.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม


๓.๑  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณและโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม  40  โครงการ จำนวนเงิน 13,838,612.54 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวน  39  โครงการ  จำนวนเงิน  11,849,612.54  บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	14
	๖,๒๑๙,๘๓๗.-
	1๒
	8,๒๔๙,๘๒๖.54

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
	๒๓
	๓,๒๘๓,๓๖๐.-
	19
	3,195,138.-

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	๑๒
	๓๓๒,๒๘๐.-
	3
	35,888.-

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว
	๗
	๑๖๐,๐๐0.-
	-
	-

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	6
	๕๓5,000.-
	5
	368,760.-

	รวม
	๖๒
	๑๐,๕๓๐,๔๗๗.-
	3๙
	11,849,612.54


ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ที่
	โครงการ
	งบประมาณ

	
	
	แหล่งที่มาของงบประมาณ
	งบประมาณจัดสรร

	1.
	โครงการก่อสร้างระบบประปา  พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่  ๓ 
	เงินสะสม
	๗๗๐,๐๐๐.-

	2.
	โครงการก่อสร้างระบบประปา  พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่  ๔
	เงินสะสม
	๗๗๐,๐๐๐.-

	3.
	โครงการปรับปรุงระบบประปา  หมู่ที่  ๗
	เงินสะสม
	๕๗๐,๐๐๐.-

	4.
	โครงการเรียงหินข้างตลิ่งคลองนางน้อย  หมู่ที่  ๑
	เงินสะสม
	๓๘๐,๐๐๐.-

	5.
	โครงการปรับปรุงสำนักงาน  อบต.นาโยงใต้
	เงินสะสม
	๑,๕๐๔,๔๓๗-

	๖.
	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๘,๐๐๐.-

	๗.
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ  หมู่ที่  ๕
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๙๓๔,๗๐๐.-

	๘.
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ซอยพร้อมราษฎร  หมู่ที่  ๓
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๖๖,๑๐๐.-

	๙.
	โครงการก่อสร้างถนนหินผุสายบ้านนางสุนีย์  หมู่ที่  ๒
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๕,๔๐๐.-

	๑๐.
	โครงการยกระดับขยายทางเข้าถนนสายท่าปาบ – นาบินหลา  หมู่ที่  ๑
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๑๘,๙๐0.-

	๑๑.
	โครงการก่อสร้างถนนหินผุสายบ้านนายภูเบศ  พลวัฒน์  หมู่ที่  ๒
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๒๐๘,๘๐0.-

	๑๒.
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สายบ้านเพาะปัญญา  ซอย  ๑  หมู่ที่  ๔
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๙๒,๐๐๐.-

	๑๓.
	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก  หมู่ที่  ๓
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๒๘,๙๐๐.-

	๑๔.
	ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๒๐๘,๘๐๐.-

	๑๕.
	โครงการติดตั้งการ์เลน  บริเวณทางโค้ง  หมู่ที่  ๑,๓,๖,๗,๘
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๓๑,๘๐๐.-

	
	รวม  1๕  โครงการ
	
	6,227,837.-


ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
	ที่
	โครงการ
	งบประมาณ

	
	
	แหล่งที่มาของงบประมาณ
	งบประมาณจัดสรร

	1.
	โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว 
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	40,000.-

	2.
	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
	เงินรายได้
	๕๕,000.-

	3.
	โครงการสนับสนุนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.-

	4.
	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๐0,000.-

	5.
	โครงการฉีดวัคซีนโรคที่เกิดจากสัตว์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	50,000.-

	6.
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๘๕,๐๐0.-

	๗.
	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๕,๐๐๐.-

	๘.
	โครงการฝึกอบรมทบทวน  อปพร.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๐,๐๐๐.-

	๙.
	ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๙๙,๗๖๐.-

	๑๐.
	ส่งเสริมการฝึกอบรมบุคลากร
	เงินรายได้
	๓๐,๐๐0.-

	๑๑.
	โครงการทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภา  อบต.  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง  และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ  อบต.นาโยงใต้
	เงินรายได้
	๑๕๐,๐๐๐.-

	๑๒.
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเครื่องข่ายผู้ดูแลสุขภาพในตำบลนาโยงใต้
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๒๐0,000.-

	๑๓.
	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบัติงานของ  อบต.นาโยงใต้
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๐,๐๐๐.-

	๑๔.
	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  (อุดหนุนโรงเรียนวัดโคกพิกุล)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๐,๐๐๐.-

	ที่
	โครงการ
	งบประมาณ

	
	
	แหล่งที่มาของงบประมาณ
	งบประมาณจัดสรร

	๑๕.
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,๑๔๔,000.-

	1๖.
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดโคกพิกุล
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๖0,000.-

	๑๗.
	ค่าจ้างอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล  (ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน  ศพด.วัดโคกพิกุล)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๕๑,๒๐๐.-

	๑๘.
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	54๘,0๓๔.-

	๑๙.
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนวัดโคกพิกุล
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๗๖,๖๔๘..-

	๒๐.
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๕๕,๗๑๘.-

	๒๑.
	โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะมโนราห์หนังตะลุงและกลองยาวในท้องถิ่น (อุดหนุนโรงเรียนเพาะปัญญา  ในพระอุปถัมภ์ฯ)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	40,000.-

	๒๒.
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  (อุดหนุนโรงเรียนเพาะปัญญา  ในพระอุปถัมภ์ฯ)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	20,000.-

	๒๓.
	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  (อุดหนุนโรงเรียนเพาะปัญญา  ในพระอุปถัมภ์ฯ)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๒0,000.-

	๒๔.
	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม(อุดหนุนโรงเรียนเพาะปัญญา  ในพระอุปถัมภ์ฯ)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.-

	๒๕.
	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รวมใจต้านภัยยาเสพติด
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๐,000.-

	๒๖.
	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓,๐00.-

	
	รวม  ๒๖  โครงการ
	
	3,443,360.-


ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	ที่
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	
	
	แหล่งที่มาของงบประมาณ
	งบประมาณจัดสรร

	1.
	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และกลุ่มต่างๆ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	20,000.-

	2.
	ค่าจัดซื้อตู้ใส่แฟ้มเหล็กเก็บเอกสาร
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๒,000.-

	3.
	ค่าผ้าม่านสำนักงานพร้อมติดตั้ง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๔๐,000.-

	๔.
	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๑,000.-

	5.
	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๘,000.-

	๖.
	อุดหนุน  อบต.บ้านควน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๔,๐๐๐.-

	๗.
	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๖,๓๘๐.-

	๘.
	ค่าจัดซื้อตู้ใส่แฟ้มเหล็กเก็บเอกสาร
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๑,๘๐๐.-

	๙.
	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๙,๐๐๐.-

	๑๐.
	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓,๑๐๐.-

	๑๑.
	ค่าจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มใต้น้ำ  ขนาด  ๑  แรงม้า  รวมอุปกรณ์ครบชุด
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๔๐,๐๐๐.-

	๑๒.
	ค่าจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มใต้น้ำ  ขนาด  ๑.๕  แรงม้า  รวมอุปกรณ์ครบชุด
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๕๕,๐๐๐.-

	
	รวม  ๑๒  โครงการ
	
	240,280.-


ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว
	ที่
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	
	
	แหล่งที่มาของงบประมาณ
	งบประมาณจัดสรร

	๑.
	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๕,๐๐๐.-

	๒.
	โครงการปลูกต้นไม้  ๒  ข้างถนนและที่สาธารณประโยชน์
	เงินรายได้
	๒๐,๐๐๐.-

	๓.
	โครงการปลูกหญ้าแฝกบริเวณคลองนางน้อย
	เงินรายได้
	๑๐,๐๐๐.-

	๔.
	โครงการกำจัดวัชพืชห้วยสาคู
	เงินรายได้
	๕๐,๐๐๐.-

	๕.
	โครงการส่งเสริมเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐,๐๐๐.-

	๖.
	โครงการรณรงค์การงดทิ้งขยะลงในแม่น้ำ
	เงินรายได้
	๕,๐๐๐.-

	๗.
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ  ที่ทำการ  อบต.นาโยงใต้
	เงินรายได้
	๕๕,๐๐๐.-

	
	รวม  ๗  โครงการ
	
	165,000.-


ยุทธศาสตร์ที่ 5    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ที่
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	
	
	แหล่งที่มาของงบประมาณ
	งบประมาณจัดสรร

	1.
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1๔0,000.-

	2.
	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
	เงินรายได้
	190,000.-

	3.
	โครงการจัดงานประเพณีลากเรือพระ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๙0,000.-

	4.
	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันว่าวไทย
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	20,000.-

	5.
	โครงการหมู่บ้านถือศีล  ๕  ตำบลนาโยงใต้
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑5,000.-

	6.
	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	40,000.-

	
	รวม  6  โครงการ
	
	465,000.-



๔.  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต


๔.๑  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน
	ชื่อปัญหา
	ขอบข่าย/ปริมาณของปัญหา(สภาพปัญหา)
	พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต(แนวทางการดำเนินงาน)

	1.ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	1.การเดินทางถนนบางสายไม่สะดวก
2.ระบบไฟฟ้า  ประปา  ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน
3.โทรศัพท์สาธารณะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
๔.แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ
	ครัวเรือนในตำบลนาโยงใต้
	-ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานวางท่อ  ขุดลอกทางระบายน้ำ  สระน้ำ  
-ประสานงานกับองค์การโทรศัพท์ขยายเขตโทรศัพท์ให้เพียงพอ
-ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ
-ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

	2.ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต
	1.ขาดสวัสดิการและนันทนาการ
๒.ขาดการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
3.ขาดการรักษาความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน
4.ขาดการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
5.ขาดการพัฒนาศักยภาพบุคคล
6.ขาดการส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
๗.ขาดช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร
	ประชาชนในตำบล
	-ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
-ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
-การรักษาความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน
-พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
-พัฒนาศักยภาพบุคคล
-ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
-เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร

	3.ปัญหาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	1.ประชาชนไม่มีส่วนร่วมเท่าที่ควน
๒.ขาดการส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓.ขาดการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน
	ประชาชนในตำบล
	-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
-ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน 

	4.ปัญหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
	1.ขาดจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.ไม่มีที่บำบัดและจัดการขยะ
3.ขาดศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว


	จำนวนครัวเรือนในตำบล
	-สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-บำบัดและจัดการขยะ
-เพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

	5.ปัญหาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	1.ประชาชนไม่เห็นคุณค่าด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


	จำนวนครัวเรือนในตำบล
	-ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น




๔.๒  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา


ผลการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมายและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้  ได้มีการพัฒนาครบทุกด้านภายในเงื่อนไขและข้อจำกัดของงบประมาณและบุคคล  จึงทำให้ผลการพัฒนาไม่ทั่วถึงและไม่มี  ประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้  จึงได้มีการทบทวนปัญหาความต้องการของประชาชนโดยการจัดให้มีการประชุม  ประชาคมหมู่บ้านขึ้นทุกปี  เพื่อเสนอปัญหาและความต้องการที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
************************************************

แบบ  ยท. ๐๑





๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ








๕.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม





๓.  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน





๒.  ด้านการสร้างวามสามารถในการแข่งขัน





๑.  ด้านความมั่นคง





ยุทธศาสตร์ชาติ


๒๐  ปี





๔.  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม





แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่  ๑๒





๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเติมโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน





๒.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม





๑.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์





๕. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง





๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ





๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน





๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค





๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ





๘.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย  และนวัตกรรม





๗.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์





๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น





๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น





๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น





๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน





๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม





ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง





๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน





๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์





2.ด้านคุณภาพ   ชีวิต





5.ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น





1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน








ยุทธศาสตร์การพัฒนา





4.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว








3.ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน





เพื่อสร้างเส้นทางคมนาคมที่สะดวก  ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง





เพื่อส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น





เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดูแลรักษา  ฟื้นฟู  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์สูงสุด





เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ





เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน





ค่าเป้าประสงค์








สร้างเส้นทางการคมนาคม  พัฒนาระบบจราจรและพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค





ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น





ส่งเสริมการดูแลรักษา ฟื้นฟู  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว





ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น





ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และนำปรัชญาเศรษฐกิจ


พอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา





ค่าเป้าหมาย





1.1  ก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพานทางเท้า  ท่าเทียบเรือขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างธารณะ 


1.2  พัฒนาระบบจราจร


๑.๓  พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค


บริโภค





5.1  ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น





กลยุทธ์





3.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน


3.2  ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


3.3  พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน





4.1  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


๔.๒  บำบัดและจัดการขยะ


๔.๓  เพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว





2.1  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ             2.2  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน


2.3  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน       2.4  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน


2.5  พัฒนาศักยภาพบุคคล                                   2.6  ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ


๒.๗  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน  








แผนงาน





เคหะและชุมชน





การรักษาความสงบภายใน





บริหารงานทั่วไป





การศึกษา





สาธารณสุข





สร้างความเข้มแข็งของชุมชน





การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ





การเกษตร





แบบ  ยท. ๐๒





ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้





“โครงสร้างพื้นฐานดี  ชีวิตมีคุณภาพ  ทุกครัวเรือนมีน้ำใช้ที่สะอาด  สุขภาพดีถ้วนหน้า  ดูแลรักษาคนชราและผู้พิการ”





วิสัยทัศน์                          





5.ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น





4.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว








3.ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน





2.ด้านคุณภาพ   ชีวิต





1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน








ยุทธศาสตร์การพัฒนา





เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดูแลรักษา  ฟื้นฟู  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์สูงสุด





เพื่อส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น





เพื่อสร้างเส้นทางคมนาคมที่สะดวก  ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง





เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน





เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ





ค่าเป้าประสงค์








สร้างเส้นทางการคมนาคม  พัฒนาระบบจราจรและพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค





ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และนำปรัชญาเศรษฐกิจ


พอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา





ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น





ส่งเสริมการดูแลรักษา ฟื้นฟู  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว





ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น





ค่าเป้าหมาย





5.1  ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น





3.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน


3.2  ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


3.3  พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน





1.1  ก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพานทางเท้า  ท่าเทียบเรือขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างธารณะ 


1.2  พัฒนาระบบจราจร


๑.๓  พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค


บริโภค





กลยุทธ์





4.1  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


๔.๒  บำบัดและจัดการขยะ


๔.๓  เพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว





2.1  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ


2.2  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน


2.3  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน


2.4  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน


2.5  พัฒนาศักยภาพบุคคล


2.6  ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ


๒.๗  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน  








การรักษาความสงบภายใน





บริหารงานทั่วไป





การศึกษา





สาธารณสุข





สร้างความเข้มแข็งของชุมชน





การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ





การเกษตร





แผนงาน





เคหะและชุมชน





ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ





ร้อยละของถนนที่สะดวกและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น





ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น





ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาที่ดำเนินการสำเร็จ





ร้อยละของจำนวนกิจกรรม


ที่ดูแลแหล่งน้ำและแหล่งท่องเที่ยว





ผลผลิต/โครงการ





แบบ ยท. ๐๓





แบบ  ผ. ๐๗





แบบ  ผ. ๐๑





แบบ ผ. ๐๒





แบบ ผ. ๐๓





แบบ ผ. ๐๘








องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง
หน้า ๘๘

